ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

| Ταχ. Δ/νση: | Κάλχου 48-50, 13122, ΙΛΙΟΝ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Πληροφορίες: | Ανδρέας Κωστάκης |  | Ίλιον: ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ |
| Τηλέφωνο: | 2102649843 |  |  |
| Fax: | 2102691864 |  | Αρ. Πρωτ: ΧΧΧΧ |
| email: | andre@ilion.gr |  | Αρ. Μελέτης: ΧΧΧΧ |

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού σε ευρώ με τίτλο

«Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Παροχής Ασύρματης Πρόσβασης μέσω WI-FI SPOTS»

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιλίου

Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά

Ταξινόμηση κατά CPV 72.00.00.00-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και

υποστήριξη»

Συμπληρωματικά CPV 32.40.00.00 - 7 «Δίκτυα»

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	     		ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

| Ημερομηνία | Ημέρα | Ώρα |  | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ, Κάλχου 48-50, 13122, ΙΛΙΟΝ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ | ΧΧΧΧ | ΧΧ:ΧΧ π.μ. |  | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΛΙΟΥ |

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 171.428,57 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 204.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Διάρκεια Έργου: Δύο (2) μήνες

| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στο ΦΕΚ της Εφ. Της Κυβέρνησης (ΤΔΔ) |  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης στις Ελληνικές Εφημερίδες |
| --- | --- | --- |
| ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ |  | ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ |

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (80%)

ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (20%)

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 – 2006 | ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Διακήρυξη

Ανοικτού Διαγωνισμού

για το έργο

«Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Παροχής Ασύρματης Πρόσβασης μέσω WI-FI SPOTS»  για τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 131792

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	3

A	ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ	10

A.1	Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου	10

A.1.1.1	Συνοπτική παρουσίαση του Δήμου	11

A.1.1.2	Συνοπτική παρουσίαση του ΥΠ. ΕΣ.Δ.Δ.Α.	13

A.1.1.3	Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ)	14

A.1.1.4	Θεματικές Ομάδες Εργασίας	14

A.1.1.5	Επιθεωρητές (auditors) Έργου	15

A.2	Υφιστάμενη κατάσταση	15

A.3	Αντικείμενο Έργου	15

A.3.1	Αρχιτεκτονική	16

A.3.1.1	Περιγραφή λύσης	16

A.3.1.2	Λειτουργικές Προδιαγραφές	17

A.3.1.3	Διαχείριση Δικτύου	18

A.3.1.4	Απόδοση Υπηρεσίας Ασύρματης Πρόσβασης	18

A.3.1.5	Πρότυπα Διασύνδεσης	18

A.3.2	Μελέτη Εφαρμογής	19

A.3.3	Προμήθεια Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού	19

A.3.4	Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης	20

A.3.4.1	Ορισμοί	20

A.3.4.2	Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης (Helpdesk)	20

A.3.4.3	Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης	21

A.3.5	Ασφάλεια - Εμπιστευτικότητα	22

A.3.6	Υπηρεσίες Εκπαίδευσης	22

A.3.7	Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ)	23

A.3.8	Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης	23

A.3.8.1	Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας	23

A.3.8.2	Έντυπο υλικό προώθησης	23

A.3.8.3	Παραδοτέα	24

A.3.9	Παροχή Υπηρεσιών Adsl Internet	24

A.3.10	Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	24

A.4	Μεθοδολογία Υλοποίησης	24

A.4.1	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου	24

A.4.2	Φάσεις Υλοποίησης Έργου	25

A.5	Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου	26

A.5.1	Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής	26

A.5.2	Μέλη Ομάδας Έργου	27

A.6	Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου	27

A.7	Διαδικασία παραλαβής Έργου	27

B	ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	29

B.1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	29

B.1.1	Αντικείμενο Διαγωνισμού	29

B.1.2	Προϋπολογισμός Έργου	29

B.1.3	Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής	29

Αναθέτουσα αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ	29

B.1.4	Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού	29

B.1.5	Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης	30

B.1.6	Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών	30

B.1.7	Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού	31

B.1.8	Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης	31

B.2	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	32

B.2.1	Δικαίωμα Συμμετοχής	32

B.2.2	Δικαιολογητικά Συμμετοχής	32

B.2.2.1	Οι Έλληνες Πολίτες	33

B.2.2.2	Οι Αλλοδαποί Πολίτες	34

B.2.2.3	Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα	37

B.2.2.4	Οι συνεταιρισμοί	39

B.2.2.5	Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα	41

B.2.2.6	Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες	44

B.2.2.7	Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις	44

B.2.3	Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής	45

B.2.4	Εγγύηση συμμετοχής	48

B.3	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	50

B.3.1	Τρόπος Υποβολής Προσφορών	50

B.3.2	Περιεχόμενο Προσφορών	50

B.3.2.1	Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»	52

B.3.2.2	Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»	52

B.3.2.3	Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»	54

B.3.3	Ισχύς Προσφορών	54

B.3.4	Εναλλακτικές Προσφορές	54

B.3.5	Τιμές Προσφορών – Νόμισμα	55

B.4	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	56

B.4.1	Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών	56

B.4.1.1	Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών	56

B.4.1.2	Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών	57

B.4.1.3	Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών	58

B.4.1.4	Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης	58

B.4.1.5	Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς	60

B.4.2	Απόρριψη προσφορών	60

B.4.3	Προσφυγές	61

B.4.4	Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού	61

B.5	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	63

B.5.1	Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις	63

B.5.2	Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις	64

B.5.3	Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί	65

B.5.4	Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης	65

B.5.5	Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις	65

B.5.6	Υποχρεώσεις Αναδόχου	66

B.5.7	Υπεργολαβίες	68

B.5.8	Εμπιστευτικότητα	68

B.5.9	Πνευματικά δικαιώματα	69

B.5.10	Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία	69

C	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	70

C.1	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ	70

C.1.1	Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής	70

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................	70

C.1.2	Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης	71

C.1.3	Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής	72

C.1.4	Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας	73

C.1.5	Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης	74

C.2	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ	75

C.3	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	77

C.3.1	Ικρίωμα Κεντρικού Κόμβου	77

C.3.2	Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος	77

C.3.3	Κεντρικός Μεταγωγέας Ethernet	79

C.3.4	Τείχος προστασίας (Firewall)	80

C.3.5	Εξοπλισμός Πιστοποίησης Χρηστών	80

C.3.6	Εξυπηρετητής Εφαρμογών	82

C.3.7	Λογισμικό εξυπηρετητή E-mail	84

C.3.8	Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύου	85

C.3.9	Κύρια Access Points	86

C.3.10	Δευτερεύοντα Access Points	89

C.3.11	Ασύρματος Εξοπλισμός Δικτύου  Κορμού	91

C.3.12	Δράσεις Δημοσιότητας	92

C.4	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	93

C.4.1	Τεχνική Λύση	93

C.4.1.1	Εξοπλισμός	93

C.4.1.2	Έτοιμο Λογισμικό	93

C.4.1.3	Εφαρμογή/ές	94

C.4.1.4	Υπηρεσίες (εγκατάσταση, υποστήριξη κλπ)	94

C.4.1.5	Άλλες δαπάνες	94

C.4.2	Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου	94

C.4.3	Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης	96

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνοπτικά στοιχεία Έργου

| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ |
| --- | --- |
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ”Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Παροχής Ασύρματης Πρόσβασης μέσω WI-FI SPOTS” |
| ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ |
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (€ 204.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 171.428,57- ΦΠΑ : € 32.571,43) |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ | Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από Εθνικούς Πόρους. Η πράξη θα εγγραφεί στη ΣΑΕ 015/3 του Υπουργείου Εσωτερικών. |
| ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ | Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | ΧΧ/ΧΧ/2009 |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | ΧΧ/ΧΧ/2009 |
| ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΧΧ/ΧΧ/2009 και ώρα ΧΧ:ΧΧ |
| ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Η έδρα του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΧΧ/ΧΧ/2009 και ώρα ΧΧ:ΧΧ |

Συντομογραφίες - γενικά

| ΕΕ | Ευρωπαϊκή Ένωση |
| --- | --- |
| ΕΕΕΚ | Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. |
| ΕΟΧ | Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος |
| ΕΠ ΚτΠ | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας |
| ΕΥΔ ΚτΠ | Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» |
| ΚΠΣ | Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/ πακέτο εθνικών προγραμμάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) |
| ΝΠΔΔ | Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο |
| ΝΠΙΔ | Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο |
| ΣΑΕ | Συλλογική Απόφαση Έργου |
| ΤΠΕ | Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών |

Συντομογραφίες Έργου

| ΠΕΣ | Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου (βλ. Α.3.2.2) |
| --- | --- |
| ΑΣΠ | Ασύρματο Σημείο Πρόσβασης (βλ. Α.3.1.) |
| ΑΓ | Ασύρματη Γέφυρα (βλ. Α.3.1) |
| ΚΑΓ | Κεντρική Ασύρματη Γέφυρα |
| ΣΑΠ | Συσκευή Ασύρματης Πρόσβασης (βλ. Α.3.1) |
| ΚΣΠΔ | Κεντρικό Σημείο Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (βλ. Α.3.1) |

Ορισμοί διακηρύξεων του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

| Ανάδοχος | Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. |
| --- | --- |
| Αναθέτουσα Αρχή | Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. |
| Αντίκλητος | Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. |
| Αριθμός Διακήρυξης | Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του Έργου |
| Αρμόδια Επιτροπή | Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ. |
| Διακήρυξη | Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. |
| ΕΕΠΣ | Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας ή Μνημονίου Συνεργασίας |
| ΕΠΠΕ | Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου |
| Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης | Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. |
| Έργο | Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. |
| Κανονισμός Προμηθειών | ΕΚΠΟΤΑ |
| Κύριος του Έργου | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ |
| Προϋπολογισμός Έργου | Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). |
| Σύμβαση | Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. |
| Συμβατικά τεύχη | Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. την Προσφορά του Αναδόχου, γ. τη Διακήρυξη. |
| Συμβατικό Τίμημα | Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). |
| Φορέας Λειτουργίας | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ |
| Φορέας Υλοποίησης | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ |

# ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

## Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας και των ασύρματων τεχνολογιών αποτελούν βασικό άξονα, ο οποίος συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και την καλύτερη επαφή του πολίτη με το Internet και τις υπηρεσίες που αυτό μπορεί να προσφέρει. Ο εκσυγχρονισμός ξεκίνησε με την υλοποίηση έργων πληροφορικής σχετικά με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και έχει σαν στόχο την εξοικείωση των πολιτών με ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Στα πλαίσια του συνόλου αυτού των δράσεων εντάσσεται και η παροχή δυνατότητας στους πολίτες για σύνδεση με το Διαδίκτυο, μέσω ασύρματης πρόσβασης, από ένα ευρύ φάσμα χώρων κοινής χρήσης όπως πάρκα, κεντρικές πλατείες Δήμων, Σταθμών μετεπιβίβασης, κλπ. Με τον τρόπο αυτό προωθείται και η χρήση διαφόρων υπηρεσιών ηλεκτρονικής ενημέρωσης και συναλλαγών εφόσον οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν δωρεάν το Διαδίκτυο και μάλιστα μέσω απλών διαδικασιών πρόσβασης. Παράλληλα το έργο αποσκοπεί στην δημιουργία των κατάλληλων υποδομών ασύρματής πρόσβασης στο Δήμο και αποτελεί την βάση για την περαιτέρω διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην επικράτεια.

Η δημιουργία των σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο θα συμβάλει:

- στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε περιοχές της χώρας, όπου παρατηρείται σημαντική υστέρηση,

- στην αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών από τους πολίτες,

- στην διαθεσιμότητα του Διαδικτύου μέσω ασύρματων μεθόδων πρόσβασης, κάνοντάς το έτσι προσιτό σε κατηγορίες χρηστών που δεν βρίσκονται απαραίτητα σε κάποιο σταθερό χώρο,

- στην αξιοποίηση από τους πολίτες των διαδικτυακών υπηρεσιών και πηγών πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα μέσα από το Διαδίκτυο.

Βασικό στόχο του έργου αποτελεί η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και η καλύτερη επαφή της με τις νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο. Το έργο αυτό σε συνδυασμό με άλλα έργα πληροφορικής σε πανελλήνιο επίπεδο αποτελεί ένα επιπλέον βήμα για την ανάπτυξη και τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στον πληθυσμό. Η ύπαρξη και η ευρύτερη αποδοχή συναφών έργων, όπως το wi-fi στην Πλατεία Συντάγματος, αποδεικνύει το πρόσφορο έδαφος που υπάρχει προκειμένου να αναπτυχθούν οι ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία του έργου θεωρείται η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών σχετικά με το έργο, τις προοπτικές και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Για τον λόγο αυτό προβλέπονται διαδικασίες και ενέργειες ενημέρωσης και προβολής του στην τοπική κοινωνία.

Το έργο αυτό σε συνδυασμό με τις πανελλήνιες δράσεις για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών αποτελούν το πλαίσιο για την ευρύτερη διάδοση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται στους πολίτες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

#### Συνοπτική παρουσίαση του Δήμου

Κύρια μέριμνα του Δήμου Ιλίου αποτελεί η προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του Ιλίου.

Στην αρμοδιότητα του Δήμου ανήκουν ενδεικτικά:

- Η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία έργων υποδομής

- Η καθαριότητα και η διαχείριση των απορριμμάτων

- Η ίδρυση και η λειτουργία μονάδων κοινωνικής μέριμνας

- Η ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων

- Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης

- Η προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, η προστασία της ζωής και της υγείας των κατοίκων και η κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων πρόληψης, άμεσης βοήθειας και θεραπείας

- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα, την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων, την οικοδόμηση, την ύδρευση, την αποχέτευση

- Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την λειτουργία των πάσης φύσεως επιτηδευμάτων και επαγγελμάτων

- Η χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και  αδειών προς τους δημότες

- Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων

Η οργάνωση του Δήμου Ιλίου

Η οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου περιγράφεται στον Εσωτερικό Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του (Οργανισμός ή Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας).

Η οργανωτική δομή περιλαμβάνει (ή προβλέπεται να περιλάβει) τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

- Δήμαρχος

  - Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

  - Γραφείο Αντιδημάρχων

  - Γραφείο Νομικών Συμβούλων – Δικηγόρων

  - Γραφείο Ειδικών Συνεργατών - Συμβούλων

  - Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

  - Γραφείο Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ)

  - Γραφείο Παιδείας

  - Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανοργάνωσης

  - Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής

  - Αυτοτελές Τμήμα Ποιότητας – Προγραμματισμού και Κοινοτικών Προγραμμάτων

  - Ληξιαρχείο

- Γενικός Γραμματέας

  - Γραφείο Γενικού Γραμματέα

- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

  - Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης αρχείο

  - Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

    - Γραφείο δημοτολογίου-ιθαγένειας

    - Γραφείο μητρώων αρρένων – στρατολογίας

    - Γραφείο εκλογικών καταλόγων

  - Τμήμα Προσωπικού

  - Τμήμα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού

  - Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

    - Γραφείο Σχολικών Φυλάκων

    - Γραφείο Κλητήρων-Θυρωρών-Καθαριστριών

    - Γραφείο Νομικών Προσώπων

  - Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

  - Τμήμα Λογιστηρίου

  - Τμήμα Εσόδων

  - Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθηκών

  - Τμήμα Ταμιακής Υπηρεσίας

  - Τμήμα Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων

  - Τμήμα Προϋπολογισμού Ισολογισμού Εφαρμογών Διπλογραφικού

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

  - Τμήμα Τοπογραφικό

  - Τμήμα Κατασκευών

    - Γραφείο Κατασκευής Έργων

    - Γραφείο Συντήρησης Έργων - Αυτεπιστασίας

  - Τμήμα Δημοπρασιών Έργων

  - Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών

  - Τμήμα Μελετών

- Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού

  - Τμήμα Πρωτοκόλλου

    - Γραφείο πρωτοκόλλου-γραμματείας

    - Γραφείο αρχείου

  - Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

    - Γραφείο πολεοδομικών εφαρμογών

    - Γραφείο τοπογραφικών εφαρμογών

    - Γραφείο απαλλοτριώσεων

  - Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

  - Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων

  - Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Διεκπεραιωτικών Εργασιών

- Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

  - Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

    - Γραφείο μελετών

    - Γραφείο φυτωρίου-άρδευσης-αποθήκης

  - Τμήμα Κηποτεχνικών Εφαρμογών

    - Γραφείο διαχείρισης πρασίνου

    - Γραφείο παιδικών χαρών και εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων

  - Τμήμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

    - Γραφείο αναβάθμισης ποιότητας ζωής

    - Γραφείο αστικής πανίδας

- Διεύθυνση Μηχανολογικού και Καθαριότητας

  - Τμήμα Μηχανολογικό

  - Τμήμα Καθαριότητας

  - Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου

- Δ/νση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

  - Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

  - Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

- Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

  - Τμήμα Ελέγχου Καταστημάτων-Υπαίθριων Δραστηριοτήτων

  - Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας και Οικοδόμησης-Εφαρμογής Λοιπών Διατάξεων

- Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υγείας

  - Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής και Υγείας

    - Γραφείο δημοτικών ιατρείων

    - Γραφείο Πρόνοιας

  - Τμήμα Στήριξης Ειδικών πληθυσμιακών ομάδων

    - Γραφείο Συνεργασιών

    - Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας

Ο Δήμος Ιλίου στεγάζεται σε κτήριο επί της οδού Κάλχου, αρ. 48-50

#### Συνοπτική παρουσίαση του ΥΠ. ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ) προήλθε από τη συγχώνευση του πρώην Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών, (Π.Δ. 373/1995). Αποστολή και ρόλος του υπουργείου είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού του δημοσίου τομέα και η ορθολογική οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, η βελτίωση των μεθόδων και διαδικασιών, η αύξηση της παραγωγικότητας, η αναβάθμιση και η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, η βελτίωση των προσφερόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και η κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμμάτων διοικητικών μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα.

Έχει αναλάβει τον επιτελικό συντονισμό των φορέων του δημοσίου τομέα και έχει ως αποστολή:

- Την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού του δημόσιου τομέα και ιδίως την ορθολογική οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση των υπηρεσιών, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, τη βελτίωση των μεθόδων και διαδικασιών, την αύξηση της παραγωγικότητας, την αναβάθμιση και υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς του δημοσίου τομέα, καθώς και την κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής προγράμματος διοικητικών μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα.

- Τον επιτελικό συντονισμό των φορέων του δημόσιου τομέα σε θέματα όπως:

  - ο εκδημοκρατισμός και εκσυγχρονισμός της οργανωτικής δομής και λειτουργίας τους,

  - η αναβάθμιση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης,

  - η γενική προγραμματική πολιτική για τη στέγαση των υπηρεσιών,

  - το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων σε συναρμοδιότητα με το Υπουργείο Οικονομικών,

  - την ευθύνη για το σύστημα των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων.

- Την εισήγηση μέτρων και τη βελτίωση και προαγωγή των θεσμών της διοικητικής αποκέντρωσης και της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β' βαθμού. Κυρίως μεριμνά για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων για την αποκέντρωση της δημόσιας διοίκησης και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τις κεντρικές στις περιφερειακές αρχές σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

- Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Γενικών Γραμματέων Περιφερειών.

- Την ευθύνη σε θέματα αστικής και δημοτικής κατάστασης των πολιτών (κτήση, απώλεια και ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, μητρώα αρρένων, δημοτολόγια, ληξιαρχικά γεγονότα, διαβατήρια, δελτία ταυτοτήτων).

- Την υλοποίηση, εποπτεία και έλεγχο της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με την υποδοχή, φιλοξενία, ομαλή προσαρμογή και κοινωνική ένταξη των παλιννοστούντων ομογενών.

- Την υλοποίηση, εποπτεία και έλεγχο εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με τη μετανάστευση και την παραμονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια.

- Τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και οικονομικής διοίκησης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τη συμμετοχή στην κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων, εκτέλεσης έργων και εκπόνησης μελετών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

- Την προπαρασκευή και ενέργεια των εκλογών και δημοψηφισμάτων, καθώς και τη σύνταξη, αναθεώρηση και κωδικοποίηση των εκλογικών καταλόγων.

- Την ευθύνη για την εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής για την ανάπτυξη της πληροφορικής και της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο δημόσιο τομέα και το συντονισμό των δραστηριοτήτων των φορέων του δημοσίου τομέα.

- Την ευθύνη για την εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής για την ορθολογική χρήση των κρατικών αυτοκινήτων και των τηλεπικοινωνιακών μέσων.

- Τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό της πολιτικής της χώρας σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών και γενικά το συντονισμό των ενεργειών του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού για την εξασφάλιση της απαραίτητης ετοιμότητας της χώρας για την αντιμετώπιση των καταστροφών αυτών.

- Την προώθηση και την πραγματοποίηση της νομικής και ουσιαστικής εξίσωσης, των δύο φύλων.

#### Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ)

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, έχει οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ. «Διαδικασία Παραλαβής Έργου»).

#### Θεματικές Ομάδες Εργασίας

Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται με τη λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από τον Κύριο του Έργου. Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από Υπεύθυνο Έργου που έχει οριστεί από τον Δήμο.

#### Επιθεωρητές (auditors) Έργου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση Έργου, ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ δύναται να αναθέσει σε στελέχη της ή τρίτο ανεξάρτητο όργανο τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων Έργου (project audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης.

Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιαδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου από τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ.

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις κατόπιν σχετικής έγκρισης που θα επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στους οριζόμενους από τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ επιθεωρητές κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν τους ελέγχους.

## Υφιστάμενη κατάσταση

Τα σημεία ασύρματης πρόσβασης θα αναπτυχθούν σε κεντρικά σημεία, τα οποία θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της μελέτης εφαρμογής. Το σύνολο των ζωνών που θα καλυφθούν ορίζεται σε 4. Με την έννοια του όρου ζώνη κάλυψης νοείται η κάθε περιοχή κάλυψης και συμπεριλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί με βάση την περιγραφόμενη αρχιτεκτονική παρ. Α.3. Σκοπός του έργου είναι να παρασχεθεί η δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε υπαίθριους χώρους, όπως:

Χώροι συνάθροισης κοινού.

Χώροι αναμονής-μετακίνησης.

Χώροι εκδηλώσεων.

Στα σημεία εγκατάστασης δεν υπάρχουν ανεπτυγμένες υποδομές πρόσβασης και αξιοποίησης ευρυζωνικών ασύρματων υπηρεσιών, για αυτό και το έργο έχει σαν βασικό στόχο την δημιουργία και εγκατάσταση του εξοπλισμού που θα αποτελέσει τη βάση για την μετέπειτα ανάπτυξη και διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού.

Επιπλέον τα σημεία εγκατάστασης που θα επιλεγούν συγκεντρώνουν ένα σύνολο από κοινά χαρακτηριστικά τα οποία ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

Κατανομή σε όσο το δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση στη χώρα,

Ιδιαίτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση,

Ύπαρξη τουριστικού ενδιαφέροντος.

## Αντικείμενο Έργου

Το αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εγκατάσταση ενός συστήματος ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, μέσω ευρυζωνικών υποδομών, σε πολυσύχναστους χώρους. Οι χώροι εγκατάστασης που θα επιλεγούν θα:

είναι υπαίθριοι

χαρακτηρίζονται από υψηλή επισκεψιμότητα, όπως:

Χώροι συνάθροισης κοινού,

Χώροι αναμονής-μετακίνησης,

Χώροι εκδηλώσεων και συνεδριάσεων.

Στo πλαίσιο της παροχής ασύρματων ευρυζωνικών προσβάσεων για μεγάλο αριθμό πολιτών, θα πραγματοποιηθεί, η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού για τη δημιουργία Ασύρματων Σημείων Πρόσβασης (Wireless Hotspots) σε υπαίθριους χώρους. Τα εγκατεστημένα ΑΣΠ θα παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους πολίτες.  Οι συσκευές των χρηστών (Φορητοί Υπολογιστές, Υπολογιστές παλάμης κ.α), εφόσον αυτές διαθέτουν εξοπλισμό (ενσωματωμένο ή ειδικές κάρτες επέκτασης) συμβατό με τα πρωτόκολλα IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, που θα βρίσκονται εντός της περιοχής κάλυψης του ΑΣΠ, θα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Κάθε ΑΣΠ θα επιτρέπει πρόσβαση σε πολλαπλούς χρήστες, ενώ κρίνεται απαραίτητο να εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία με τρόπο ώστε, αφενός να καλύπτονται ομοιόμορφα οι χώροι ασύρματης πρόσβασης και αφετέρου να ελαχιστοποιηθεί η ισχύς εκπομπής των ασύρματων συσκευών των χρηστών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να μελετήσει διεξοδικά τόσο τους χώρους εγκατάστασης όσο και την κατανομή των ασύρματων συσκευών (κεραιών, και access point) ούτως ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι παρεμβολές μεταξύ των συσκευών που βρίσκονται στο ίδιο ΑΣΠ. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε κατά την μετακίνηση (roaming) των χρηστών εντός περιοχής κάλυψης του ΑΣΠ να γίνεται χωρίς αποσύνδεση και επανασύνδεση. Παράλληλα η διάταξη των ασύρματων συσκευών θα επιτρέπει το μέγιστο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων προς τις συσκευές των χρηστών.

### Αρχιτεκτονική

Τα ΑΣΠ (Ασύρματη Ζώνη Πρόσβασης), θα λειτουργούν με βάση την τεχνολογία Wi-fi. Ο ανάδοχος θα προσφέρει Συσκευές Ασύρματης Πρόσβασης (Access Points) οι οποίες θα αποτελούν το σημείο σύνδεσης των πολιτών με το διαδίκτυο. Οι ΣΑΠ θα συνδέονται με το Κεντρικό Σημείο Πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω Ασύρματων Γεφυρών (wireless bridges). Θα δημιουργηθούν τέσσερις ΣΑΠ εντός των ορίων του δήμου, η κατανομή των οποίων και η μεταξύ τους διασύνδεση θα οριστικοποιηθεί κατά την φάση Μελέτης Εφαρμογής

#### Περιγραφή λύσης

Αναλυτικά κάθε ΑΣΠ θα περιλαμβάνει, ΣΑΠ οι οποίες θα δίνουν πρόσβαση στους χρήστες και ΑΓ που θα συνδέουν τις ΣΑΠ με το Κεντρικό Σημείο Πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Οι ΣΑΠ και οι ΑΓ που θα προσφερθούν θα αντέχουν σε ακραία καιρικά φαινόμενα και θα είναι συσκευές κατάλληλες για χρήση σε εξωτερικό χώρο (outdoor). Οι ΑΓ θα έχουν τη δυνατότητα ενοποίησης παράλληλων ασυρμάτων ζεύξεων για τη μεγιστοποίηση της δικτυακής χωρητικότητας που θα παρέχεται σε κάθε ζώνη ασύρματης κάλυψης η οποία θα αποτελείται από αριθμό ΣΑΠ. Οι ΣΑΠ θα δύναται να δικτυωθούν σε ασύρματο δίκτυο πολλαπλών διαδρομών τοπολογίας πλέγματος και θα δημιουργούν μία ζώνη κάλυψης (ΑΣΠ) η οποία θα οριοθετηθεί κατά τη μελέτη εφαρμογής.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των κεραιών που θα τοποθετηθούν:

- Οι ΣΑΠ (Access Points) θα διαθέτουν τέσσερις περιμετρικές (omni directional) κεραίες ούτως ώστε να έχουν μεγάλο εμβαδόν κάλυψης, και να διασφαλίζεται η επικοινωνία μεταξύ αυτών όπως και η επεκτασιμότητα του ασύρματου δικτύου. Ένα εκ των ΣΑΠ θα συνδεθεί καλωδιακά με το ΑΓ που θα εξυπηρετεί το ΑΣΠ

- Οι ΑΓ (Wireless Bridges) θα διαθέτουν κατευθυντικές κεραίες, για επίτευξη επικοινωνίας σε μεγάλη απόσταση και με μέγιστη ταχύτητα.

- Στο κεντρικό σημείο (Δημαρχείο) θα τοποθετηθούν ΑΓ τα οποία θα διαθέτουν κατευθυντικές κεραίες, για επίτευξη επικοινωνίας σε μεγάλη απόσταση και με μέγιστη ταχύτητα με τα ΑΓ των ζωνών κάλυψης.

Ο εξοπλισμός που θα προσφερθεί θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει τεχνολογία MESH διασύνδεσης ώστε να επιτυγχάνεται η αυτόματη και δυναμική αναδρομολόγηση της κίνησης του δικτύου σε περίπτωση απώλειας κάποιας ζεύξης.

Σχήμα 1. Ενδεικτική διάταξη Ασύρματου Σημείου Πρόσβασης

Υποχρέωση του αναδόχου είναι η εγκατάσταση όλου του απαραίτητου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στο κεντρικό σημείο (Δημαρχείο) όπου θα εγκατασταθεί τείχος προστασίας (Firewall) μέσω του οποίου θα συνδεθεί το ασύρματο δίκτυο των σημείων ασύρματης πρόσβασης με το τοπικό δίκτυο του Δήμου. Επιπλέον στο σημείο αυτό θα εγκατασταθεί μηχανισμός πιστοποίησης χρηστών για την εξασφάλιση της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης του ασύρματου δικτύου.

Στο Δημαρχείο θα εγκατασταθεί και σύστημα ελέγχου κεντρικής παρακολούθησης του ασύρματου δικτύου, παρέχοντας τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και διαχείρισης από τον Ανάδοχο στη φάση της πιλοτικής λειτουργίας και υποστήριξης του δικτύου καθώς και για μελλοντική χρήση από την αναθέτουσα αρχή.

#### Λειτουργικές Προδιαγραφές

Χρησιμοποιώντας το φορητό του υπολογιστή, ένας χρήστης συνδέεται σε ένα ασύρματο δίκτυο δημόσιας πρόσβασης. Αρχικά, δεν του επιτρέπεται η έξοδος στο Διαδίκτυο, μέχρι να προσπελάσει μια ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε ιστοσελίδα και να ανοίξει, η αίτησή του, χρησιμοποιώντας τεχνολογία captive portal, αναδρομολογείται σε ειδική ιστοσελίδα η οποία, εκτός της παρουσίασης των όρων χρήσης, , του δίνει την επιλογή να χρησιμοποιήσει ένα κωδικό πρόσβασης που θα αντιστοιχεί σε ένα profile χρήστη ή να έχει ελεύθερη πρόσβαση στο δίκτυο (χωρίς κωδικό πρόσβασης) με διαφορετικά προνόμια πρόσβασης.

Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα κλάσεων χρηστών οι οποίες θα διαφοροποιούνται ως προς την πολιτική πρόσβασης στο διαδίκτυο ανάλογα με χρόνο σύνδεσης, ταχύτητα σύνδεσης, επιτρεπτό όγκο δεδομένων κ.λ.π.

##### Βασικός Εξοπλισμός

Στα πλαίσια του έργου ευθύνη του αναδόχου είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση του απαιτούμενου εξοπλισμού. Η εγκατάσταση θα γίνει με τη συνεργασία και την άδεια των αρμοδίων φορέων. Η εξασφάλιση των απαιτουμένων χώρων και υποδομών θα γίνει με μέριμνα και ευθύνη του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ σε συνεργασία βέβαια με τον Ανάδοχο του έργου. Οι τελική θέση και η διαμόρφωση των ενσύρματων και ασύρματων συσκευών θα καθοριστεί κατά τη μελέτη εφαρμογής και κατόπιν έρευνας (site survey) του χώρου εγκατάστασης.

#### Διαχείριση Δικτύου

Η Διαχείριση των ΑΣΠ πρέπει να υποστηρίζει λειτουργίες που επιτρέπουν στον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ , να μπορεί να παρακολουθήσει τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών των ασύρματων προσβάσεων.

Τα αποτελέσματα της Διαχείρισης θα αποτελούν την εικόνα της «υγείας» του δικτύου σε πραγματικό χρόνο, αλλά και θα αποτελέσουν πολύτιμα στοιχεία για τις διαδικασίες σχεδιασμού και επέκτασης του Έργου. Πολλά από αυτά τα αποτελέσματα θα πρέπει να τροφοδοτούν τις αντίστοιχες διαδικασίες αποθήκευσης και διατήρησης καταλόγων καταχώρησης για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Το σύστημα διαχείρισης θα επιτρέπει την παρακολούθηση των ασύρματων και ενσύρματων δικτυακών συσκευών για τυχόν βλάβες, καθώς και θα επιτρέπει την χαρτογράφηση του περιβάλλοντα χώρου, το αποτέλεσμα της οποίας θα παρουσιάζεται στους χρήστες σε αναλυτική γραφική απεικόνιση.

Ο χώρος εγκατάστασης του εξοπλισμού διαχείρισης (hardware & software) θα ορισθεί από τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ στον ανάδοχο κατά τη φάση της μελέτης εφαρμογής.

#### Απόδοση Υπηρεσίας Ασύρματης Πρόσβασης

Η τεχνική λύση θα πρέπει να καλύπτει την ελάχιστη απαίτηση για την ασύρματη κάλυψη του δημόσιου χώρου όπως έχει ζητηθεί παραπάνω. Κάθε χρήστης θα πρέπει να έχει διαθέσιμο όλο το bandwidth της πρόσβασης στο διαδίκτυο, αντίστοιχα το συνολικό bandwidth θα πρέπει να κατανέμεται αναλογικά σε όλους τους συνδεδεμένους χρήστες. Επιπλέον η ασύρματη επικοινωνία του χρήστη με τις ΣΑΠ (Access point), εντός του κύριου χώρου κάλυψης και σε κανονικές συνθήκες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 2Mbps με μέγιστη εφικτή τα 54Mbps (ονομαστικά).

#### Πρότυπα Διασύνδεσης

Το δίκτυο και όλες οι συσκευές που το πλαισιώνουν θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με το πρότυπο WiFi (IEEE 802.11x), όπου x= a ή b ή g είτε και τα τέσσερα μαζί.

### Μελέτη Εφαρμογής

O Ανάδοχος θα καταθέσει Μελέτη Εφαρμογής, η οποία θα αποτελέσει τον αναλυτικό οδηγό υλοποίησης του έργου και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

- Επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και σχέδιο διοίκησης του έργου, όπου μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνεται ο αναλυτικός κατάλογος των συνεργατών που θα αναλάβουν την επιτόπια υποστήριξη.

- Κατά την φάση της μελέτης εφαρμογής θα επικαιροποιηθούν/ οριστικοποιηθούν τα σημεία εγκατάστασης των ΣΑΠ.

- Στην Μελέτη Εφαρμογής ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει τοπογραφικά τα σημεία στα οποία θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός και θα προσδιορίσει με ακρίβεια τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει για την εγκατάσταση.

- Επικαιροποίηση του εξοπλισμού και των εκδόσεων λογισμικού, έτσι ώστε τα παραδιδόμενα υλικά κατά την υλοποίηση του έργου να είναι τελευταίας τεχνολογίας και τουλάχιστον ίσης αξίας με τα προσφερόμενα κατά την χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού.

- Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων του λογισμικού (διαδικασίες, αναγκαία έντυπα, κωδικοποιήσεις, στατιστικές αναφορές, κλπ),

- Περιγραφή των μέτρων που θα ληφθούν και των διαδικασιών που θα υιοθετηθούν για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, από άτομα με αναπηρίες.

- Μελέτη Εγκατάστασης, στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά η διάταξη του εξοπλισμού για το ΣΑΠ.

- Τεχνικά Μέτρα Ασφάλειας.

### Προμήθεια Εγκατάσταση Εξοπλισμού και Λογισμικού

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη εγκατάστασης του εξοπλισμού και του λογισμικού των συστημάτων.

Πιο συγκεκριμένα θα μεριμνήσει για:

    - την προμήθεια και μεταφορά του εξοπλισμού στο χώρο του public wifi HOTSPOT,

    - την εγκατάσταση και ρύθμιση όλου του εξοπλισμού και του απαιτούμενου λογισμικού συστημάτων με εξασφάλιση συμβατότητας με όλη την υπάρχουσα υποδομή.

Για τη σωστή εγκατάσταση του εξοπλισμού οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να επισυνάψουν ως αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς στοιχεία σχετικά με τις απαιτήσεις του εξοπλισμού που προσφέρουν, σε όγκο, βάρος κλπ καθώς και κατασκευαστικά γνωρίσματα οικοδομής, σε παροχή και ποιότητα ρεύματος, σε κλιματισμό, κλπ. που κρίνονται ως απαραίτητα για την λειτουργία του εξοπλισμού.

Στο χρονοδιάγραμμα που θα συνοδεύει κάθε προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς ο χρόνος κατά τον οποίο πρέπει να έχει γίνει η διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης, σε σχέση με την έναρξη του έργου (ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης).

Ο Ανάδοχος καθορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση του εξοπλισμού και ενημερώνει τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ τουλάχιστον τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, για την ακριβή ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να πραγματοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι κατά τόπους υπεύθυνοι ώστε να εξασφαλισθεί η παρουσία και συνεργασία τους.

Την ευθύνη για κάθε βλάβη φθορά ή απώλεια του εξοπλισμού και κάθε τμήματός του, φέρει μέχρι την οριστική παραλαβή αυτού ο Ανάδοχος.

Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού

Παραδοτέα (ελάχιστα):

- Απαιτήσεις εξοπλισμού για διαμόρφωση χώρων εγκατάστασης

- Παράδοση και παραμετροποίηση εξοπλισμού

- Τεκμηρίωση ποσοτικής παράδοσης / παραλαβής

- Έκθεση με αποτελέσματα δοκιμών ελέγχου

### Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια της Παραγωγικής Λειτουργίας και Εγγύησης Καλής Λειτουργίας του έργου, και στην περίπτωση υπογραφής σύμβασης Συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου Συντήρησης.

Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η άμεση βοήθεια στη χρήση των νέων υποδομών, η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού, η άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση αποκατάσταση των βλαβών/ προβλημάτων.

#### Ορισμοί

Κανονικές Ώρες Κάλυψης (ΚΩΚ): ορίζεται το διάστημα μεταξύ 09:00 και 17:00 κάθε εργάσιμης μέρας.

Επιπλέον Ώρες Κάλυψης (ΕΩΚ): ορίζεται το διάστημα εκτός των ΚΩΚ, για τις εργάσιμες μέρες, συν τις αργίες.

Εργάσιμες Ημέρες (ΕΜ): οι εργάσιμες ημέρες σε μηνιαία βάση.

Τεχνική Ομάδα Υποστήριξης (ΤΟΥ): είναι η ομάδα του Αναδόχου, που θα αναλάβει τη λειτουργία, συντήρηση και επίλυση προβλημάτων του έργου, όταν τεθεί σε λειτουργία.

#### Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης (Helpdesk)

Βασική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η οργάνωση και λειτουργία σύγχρονου Γραφείου Υποστήριξης (HelpDesk) το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε ώρες ΚΩΚ. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Να καταγράφει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των αναγγελιών που αναφέρονται από το προσωπικό του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ. Κάθε περιστατικό πρέπει να λαμβάνει ένα μοναδιαίο κλειδί αναφοράς και να καταγράφεται τουλάχιστον η εξής πληροφορία: Περιοχή, Είδος εξοπλισμού ή λογισμικού, Περιγραφή βλάβης, Ώρα αναγγελίας.

Οι αναγγελίες θα γίνονται εναλλακτικά με όλους τους παρακάτω τρόπους:

  - Τηλέφωνο

  - Email

  - Fax

- Ο εξοπλισμός και οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για τη λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης ανήκουν στην κυριότητα του Ανάδοχου.

- Κατά τις ΕΩΚ περιόδους, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει στην Μελέτη Εφαρμογής του Έργου διαδικασία παροχής υποστήριξης.

- Στο τέλος της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποβάλλει Έκθεση για το βαθμό ικανοποίησης των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Η Έκθεση θα υποβληθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία για τον προηγούμενο μήνα:

  - Αριθμός αναγγελιών και είδος (π.χ. βοήθεια, πρόβλημα),

  - Αναλυτικά στοιχεία για χρόνους απόκρισης Γραφείου Υποστήριξης ανά κλήση και συνολική κατανομή,

  - Αναλυτικά στοιχεία για κάθε κλήση προβλήματος (βλάβη ή δυσλειτουργία) που εξυπηρετήθηκε πέραν των χρονικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στη παρούσα,

  - Αναλυτικά στοιχεία και για την επιβολή ποινών (ρήτρες μη συμμόρφωσης), όπως αίτιο, χρόνος, αντίτιμο ρήτρας κοκ, αλλά και συνολικό αντίτιμο επιβολής ποινών.

Η Έκθεση ανήκει στην κυριότητα του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

#### Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

Το πλαίσιο υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

- Προληπτική συντήρηση (εργασίες και ανταλλακτικά) του εξοπλισμού.

- Εντοπισμός και αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού συστημάτων.

- Διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού.

- Ενημέρωση του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ για τις νέες εκδόσεις των προγραμμάτων λογισμικού που περιλαμβάνονται στο έργο και την απαιτούμενη αναβάθμιση του εξοπλισμού προκειμένου να υποστηριχθούν οι παραπάνω νέες εκδόσεις.

- Βελτιώσεις, παράδοση και εγκατάσταση των νέων εκδόσεων του λογισμικού που έχει ήδη αναπτυχθεί (releases & new versions).

- Παράδοση ενημερωμένου τεκμηριωτικού υλικού (έντυπων και ηλεκτρονικών αντιτύπων) με τις τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις εξοπλισμού ή λογισμικού.

- Σε περίπτωση αντικατάστασης ολόκληρου ή μέρους εξοπλισμού πληροφορικής, αυτό θα πρέπει να είναι καινούργιο και ισοδύναμο ή με ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, γεγονός που θα τεκμηριώνεται προς τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη και οποιοδήποτε κόστος απαιτηθεί για την εξασφάλιση της συμβατότητας των προϊόντων που θα αλλάξει.

Η αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού, λογισμικού και γραμμών πρόσβασης στο διαδίκτυο θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Αναδόχου για τη διαθεσιμότητα που καθορίζεται στη συνέχεια. Η αποκατάσταση της βλάβης από τον ανάδοχο θα είναι :

- Εφόσον η ειδοποίηση έγινε εντός ΕΩΚ, με την έναρξη της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται έκτακτα φυσικά φαινόμενα, οι παραπάνω χρόνοι απόκρισης δεν ισχύουν και η πρόσβαση του Τεχνικού του Αναδόχου θα γίνεται μετά από συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, η εμπειρία του οποίου είναι ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει στα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα, την κάλυψη των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης.

### Ασφάλεια - Εμπιστευτικότητα

Κατά το σχεδιασμό του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για :

- την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών,

- την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών,

- την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων.

αναζητώντας και εντοπίζοντας με μεθοδικό τρόπο τα Τεχνικά Μέτρα Ασφάλειας και τις οργανωτικο-διοικητικές διαδικασίες.

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Τεχνικών Μέτρων Ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του :

- το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών δεδομένων Ν. 2472/97, προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα Ν. 2774/99),

- τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),

- τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ (best practices),

- τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού,

- τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα.

Τα Τεχνικά Μέτρα ασφάλειας που θα προτείνει ο Ανάδοχος θα καταγραφούν στη Μελέτη Εφαρμογής του Έργου και θα υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια των προϊόντων και υπηρεσιών που θα προσφέρει.

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για τυχόν παράνομες ενέργειες που γίνονται με χρήση των ΑΣΠ.

### Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει σε 5 (πέντε) μέλη που θα οριστούν από το ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ υπηρεσίες εκπαίδευσης προκειμένου να αποκτήσουν την ανάλογη κατάρτιση για τη συντήρηση και λειτουργικότητα του έργου όταν αυτό ολοκληρωθεί.

Η εκπαίδευση θα γίνει από το προσωπικό του Αναδόχου σε δικό του χώρο. Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει και να παραδώσει εκπαιδευτικό υλικό για κάθε άξονα εκπαίδευσης. Επιπλέον το υλικό εκπαίδευσης θα πρέπει να παραδοθεί και σε ηλεκτρονική έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο.

Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει εκπαίδευση στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

- Λειτουργία του Συστήματος.

- Παραμετροποίηση

- Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας του έργου.

- Διαχείριση και υποστήριξη λειτουργίας του λογισμικού .

- Εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από το σύστημα κεντρικής Διαχείρισης Εκπαίδευση για την δυνατότητα παραμετροποιήσεων λειτουργίας του συστήματος.

### Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ)

Ως ΠΕΣ ορίζεται η συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης, με έναρξη την οριστική παραλαβή του Έργου και με χρονική διάρκεια τα τρία (3) έτη. Η ελάχιστη ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης είναι ένα (1) έτος από την Οριστική Παραλαβή του Έργου.

Ο Ανάδοχος, μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου, είναι υποχρεωμένος να υπογράψει με τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ Σύμβαση Εγγύησης για την προσφερόμενη από αυτόν Περίοδο Εγγύησης.

Η Περίοδος Συντήρησης ξεκινά με τη λήξη της προσφερόμενης Περιόδου Εγγύησης και λήγει με τη λήξη της ΠΕΣ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το επιθυμεί ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ, να υπογράψει Σύμβαση Συντήρησης, μετά το τέλος της προσφερόμενης από αυτόν Περιόδου Εγγύησης και με τίμημα το κόστος συντήρησης που αναφέρεται στην Προσφορά του. Στην ΠΕΣ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. A.3.4 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης.

Σημείωση 1: 	Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται υπόψη τα έτη πέραν της ΠΕΣ.

Σημείωση 2: 	Είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων Αναδόχων να προσφέρουν Περίοδο Εγγύησης μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, όμως αυτή θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών για ακέραιο αριθμό ετών.

### Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Η Φάση περιλαμβάνει της δράσεις δημοσιοποίησης και προβολής του έργου.

#### Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας

Θα διοργανωθεί ενημερωτική ημερίδα για την προβολή του έργου και των ωφελειών του. Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες δημοσιοποίησης και ευαισθητοποίησης των ωφελούμενων  φορέων (Επαγγελματίες, Κοινωνικοί Εταίροι, Εθελοντικές Οργανώσεις, κλπ) και ιδιώτες (κάτοικοι της περιοχής και δυνητικοί επισκέπτες). Στην ημερίδα θα προσκληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι (σχετικοί φορείς, τοπική κοινωνία) και θα ενημερωθούν καταρχήν για το έργο και στην πορεία για τα αποτελέσματά του.

#### Έντυπο υλικό προώθησης

Με βάση τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν και θα αναδειχθούν από την υλοποίηση του έργου, θα σχεδιασθεί με φροντίδα του αναδόχου και θα παραχθεί υλικό προώθησης του έργου και προβολής της περιοχής, που θα χρησιμοποιηθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς για την προβολή του έργου αλλά και της ευρύτερης περιοχής και του φυσικού της περιβάλλοντος, με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και την προσέλκυση επισκεπτών. Συγκεκριμένα θα δημιουργηθεί:

- δίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο,

- αφίσα προβολής του έργου.

Το Υλικό προώθησης θα δημιουργηθεί μετά την ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής ώστε να υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία και θα διανεμηθεί σε όλους τους φορείς της περιοχής αλλά και σε φορείς και σημεία προώθησης σε άλλες περιοχές.

Στα πλαίσια του έργου, θα σχεδιασθεί με φροντίδα του αναδόχου και θα παραχθεί υλικό προώθησης του έργου και  προβολής της  περιοχής, το οποίο θα  αξιοποιήσει τα  στοιχεία συλλογής με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και την προσέλκυση επισκεπτών.

Όλες οι δράσεις προβολής, δημοσιότητας και πληροφόρησης, τα μέσα και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του Έργου, θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των ομάδων και των ατόμων που αποτελούν εν δυνάμει ωφελούμενους από τις δράσεις του έργου.

#### Παραδοτέα

•	Προσκλήσεις στην ημερίδα.

•	Κατάλογος προσκεκλημένων φορέων.

•	Υλικό  παρουσίασης (power  point,  κείμενα,  φωτογραφίες κλπ).

•	Ενημερωτικό έντυπο.

•	Αφίσα του έργου.

### Παροχή Υπηρεσιών Adsl Internet

Να προσφερθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο η υπηρεσία ADSL Internet σε υφιστάμενες  τηλεφωνικές γραμμές τις οποίες διαθέτει και θα  του υποδείξει η αναθέτουσα αρχή.

### Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Η ρευματοδοσία του εξοπλισμού θα διασφαλιστεί από παροχές ηλεκτρικού ρεύματος που Θα διαθέσει στον ανάδοχο  η αναθέτουσα αρχή.

## Μεθοδολογία Υλοποίησης

### Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου

Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Η ανάλυση του Έργου σε Φάσεις έχει ως εξής:

| Φάση | Χρονική διάρκεια (σε ημέρες) | Τίτλος και συνοπτική περιγραφή Φάσης |
| --- | --- | --- |
| A | 15 | Μελέτη Εφαρμογής |
| Β | 30 | Ανάπτυξη και θέση σε πιλοτική λειτουργία των “hot-spots” |
| Γ | 15 | Παραγωγική Λειτουργία |

Οι χρόνοι υλοποίησης των Φάσεων που αναφέρονται ανωτέρω είναι ενδεικτικοί, ενώ ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του Έργου είναι υποχρεωτικός για τον Ανάδοχο.

Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, όπου αποτυπώνονται σχηματικά οι αλληλεξαρτήσεις των επιμέρους Φάσεων και ο χρονοπρογραμματισμός υλοποίησής τους. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό δεν αποτυπώνονται τα χρονικά διαστήματα που απαιτούνται για την ανταλλαγή των παρατηρήσεων και την παραλαβή των παραδοτέων του έργου σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται την παράγραφο Α.7.

| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ημέρες) | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Φάση Α |  |  |  |  |  |
| - Φάση Β |  |  |  |  |  |
| - Φάση Γ |  |  |  |  |  |

### Φάσεις Υλοποίησης Έργου

Φάση Α: Μελέτη Εφαρμογής

Η Μελέτη Εφαρμογής θα παραδοθεί σε χρονικό διάστημα 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης του έργου. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη διάρκεια της Φάσης Α περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο Α3.2 «Μελέτη Εφαρμογής»

Η ολοκλήρωση της Φάσης αυτή σηματοδοτείται από την παραλαβή του παρακάτω παραδοτέου.

Παραδοτέο Φάσης Α

| Π.1 | Μελέτη Εφαρμογής |
| --- | --- |

Φάση Β: Ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία των “hot-spots”

Οι ενέργειες της Φάσης αυτής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ολοκλήρωση της Φάσης Α και την αποδοχή της Μελέτης Εφαρμογής του έργου. Με τη λήξη της Φάσης αυτής πραγματοποιείται η τμηματική παραλαβή του έργου.

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη Φάση αυτή είναι:

- Η ανάπτυξη, έλεγχος, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συνόλου των “hot spots” σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη

- Η προμήθεια και εγκατάσταση βασικού Εξοπλισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.3.

- Η προμήθεια και θέση σε λειτουργία του συστήματος διαχείρισης του δικτύου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.3.1.3

Η ολοκλήρωση της Φάσης αυτή σηματοδοτείται με την επιτυχή δημιουργία και θέση σε λειτουργία του συνόλου των «hot-spot» καθώς και της παραλαβής των παρακάτω παραδοτέων.

Παραδοτέα Φάσης Β

| Π.2 | Το σύνολο των hot-spot σε παραγωγική λειτουργία. |
| --- | --- |
| Π.3 | Ο βασικός εξοπλισμός για κάθε ΣΑΠ σε παραγωγική λειτουργία. |
| Π.4 | Τεύχος: «Μεθοδολογία και Σενάρια Ελέγχων Αποδοχής» |
| Π.5 | Εγχειρίδια / οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης του υλικού και λογισμικού του κάθε “hot-spot” |

Φάση Γ: Παραγωγική Λειτουργία

Οι ενέργειες της φάσης αυτής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ολοκλήρωση της Φάσης Β και την τμηματική παραλαβή του έργου. Με τη λήξη της Φάσης αυτής πραγματοποιείται η Οριστική παραλαβή του έργου.

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη Φάση αυτή είναι:

Η παροχή των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παράγραφο Α.3.4

Η ολοκλήρωση της Φάσης αυτή σηματοδοτείται με την επιτυχή ολοκλήρωση της επιτόπιας υποστήριξης καθώς και της παραλαβής των παρακάτω παραδοτέων.

Παραδοτέα Φάσης Γ

| Π.6 | Εκθέσεις Προόδου |
| --- | --- |

## Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησής τους στο Έργο.

Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ μετά από σχετική εισήγηση της ΕΠΠΕ.

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο Ανάδοχος.

### Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους:

- του Υπεύθυνου Έργου

- του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου.

Συγκεκριμένα για τα δύο ανωτέρω στελέχη:

Τα στελέχη του Αναδόχου που θα αναλάβουν το ρόλο του Υπεύθυνου Έργου (Project Manager) και του Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρίες, επαρκώς αποδεικνυόμενα:

- Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών. Επιθυμητή είναι η ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

- Κατ’ ελάχιστον πενταετή (5 έτη) επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Υπεύθυνου Έργου και Αναπληρωτή αντίστοιχα (Project Manager), κατά προτίμηση σε μεγάλα έργα Πληροφορικής.

- Εμπειρία σε έργα υλοποίησης ασύρματων υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι η εμπειρία αποδεικνύεται με την συμμετοχή σε αντίστοιχα έργα, γεγονός που θα πρέπει να αποτυπώνεται στο βιογραφικό του Υπεύθυνου Έργου και του Αναπληρωτή του.

### Μέλη Ομάδας Έργου

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην προσφορά του τα στελέχη που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου και συγκεκριμένα:

- Να καθοριστούν τα στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους του Υπεύθυνου Έργου και του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου.

- Να δοθούν βιογραφικά για κάθε μέλος της Ομάδας Έργου με βάση το υπόδειγμα του παραρτήματος C.2

- Να περιγραφεί ο ρόλος και το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν για κάθε μέλος της Ομάδας έργου στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης.

- Να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν ανά εργασία του Έργου.

- Να δοθεί ηλεκτρονικό αρχείο τύπου Excel (.xls) όπου θα αποτυπώνεται η εμπειρία κάθε μέλους της ομάδας έργου σε έτη καθώς και το συνολικό άθροισμα αυτών.

- Να δηλωθεί η σχέση τους με τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, στέλεχος υπεργολάβου, εξωτερικός συνεργάτης). Για τα στελέχη της Ομάδας που είναι εξωτερικοί συνεργάτες και δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και ότι γνωρίζουν τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

## Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου

Ο Ανάδοχος θα πρέπει:

- να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των “hot-spots
 σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη.

- να εγκαταστήσει και παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των υποδομών (εξοπλισμός, λογισμικό κλπ) και υπηρεσιών .

Ο Ανάδοχος στον τόπο υλοποίησης του έργου υποχρεούται:

- Να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται σύμφωνα με την διακήρυξη του έργου.

- Να εγκαταστήσει και θέσει σε καλή λειτουργία το σύνολο των νέων συστημάτων.

## Διαδικασία παραλαβής Έργου

Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 27, 28, 29 του Κανονισμού Προμηθειών από την ΕΠΠΕ.

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων.

Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του Έργου.

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση.

# ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Αντικείμενο Διαγωνισμού

Το αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εγκατάσταση ενός συστήματος ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, μέσω ευρυζωνικών υποδομών, σε πολυσύχναστους εξωτερικούς χώρους.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου.

### Προϋπολογισμός Έργου

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από Εθνικούς Πόρους.

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (€ 204.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 171.428,57- ΦΠΑ : € 32.571,43).

### Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

- Αναθέτουσα αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

- Διεύθυνση έδρας του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ: Κάλχου 48-50, ΤΚ 131 22

- Τηλέφωνο : 2102649843

- Fax : 2102691864

- E-mail : andre@ilion.gr

- Πληροφορίες : Τμήμα Μηχανογράφησης

### Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο Μέτρο 4.2 που έχει ενταχθεί στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (στο εξής «Γ’ ΚΠΣ») με την Απόφαση Ε(2000)3405/28-11-2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται από τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης διενέργειάς του.

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 4.2 (από ΤΔΕ) που έχει ενταχθεί στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (στο εξής «Γ’ ΚΠΣ») με την σχετική Απόφαση (αρ. πρωτοκόλλου 151.896/ΨΣ493-Β, κωδικός Ο.Π.Σ.:131792), και υλοποιείται από τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ, λαμβάνοντας όλο το απαιτούμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία του Δήμου:

- το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

- την Οδηγία 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»

- το ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ»

- το ΠΔ 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

- Την  απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με αρ. 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ)»

- το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»

- το Ν.2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665ΕΟΚ»

- την Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»

- την ΚΥΑ Π1/2830/7/8/2001 (ΦΕΚ 1093Β/21/8/2001) εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Π1/6017/27-12-2006 (ΦΕΚ 144Β/6-2-2007) και την ΚΥΑ Π1/4710/16-12-2008 (ΦΕΚ 27Β/7-1-2009).

- το Ν.1892/90, άρθρο 88, «υποχρεώσεις αναδόχων έργων πληροφορικής»

- Την απόφαση ένταξης του έργου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» Μέτρο 4.2 (από ΤΔΕ) που έχει ενταχθεί στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (αρ. Πρωτοκόλλου 151.896/ΨΣ 493-Β, κωδικός Ο.Π.Σ.:131792).

### Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης

Η προκήρυξη του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση :

- Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ.

- Στον ελληνικό τύπο στις ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ όπου και δημοσιεύθηκε στις  ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ.

Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ιλίου www.ilion.gov.gr καθώς και του ΕΠ «Ψηφιακής Σύγκλιση» www.infosoc.gr στις ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ.

- Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις ΧΧ/ΧΧ/2009

- Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις ΧΧ/ΧΧ/2009.

- Στον ελληνικό τύπο στις ΧΧ/ΧΧ/2009 όπου και δημοσιεύθηκε στις ΧΧ/ΧΧ/2009.

Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.ktpae.gr) στις ΧΧ/ΧΧ/2009.

### Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις XX/X/2009 και ώρα ΧΧ.ΧΧ στην έδρα του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κάλχου 48-50, ΤΚ 131 22, 2ος Όροφος.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

### Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κάλχου 48-50, ΤΚ 131 22.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ vα έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση www.infosoc.gr και στο portal του δήμου www.ilion.gov.gr. Ο ΔΗΜΟΣ   ΙΛΙΟΥ αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site).

### Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την ΧΧ/ΧΧ/2009. Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ, Κάλχου 48-50, ΤΚ 131 22. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση katerina.tsikki@ilion.gr χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

## ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

### Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών που:

- είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή

- είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή

- είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή

- είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή

- έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών

τα οποία :

- πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Β.2.2 και Β.2.3

- δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05.

### Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:

- Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.

- Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

- Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.

- Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

#### Οι Έλληνες Πολίτες

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα - στο άρθρο 15 του Κανονισμού Προμηθειών και - στην παράγραφο Β.2.4 Εγγύηση Συμμετοχής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

#### Οι Αλλοδαποί Πολίτες

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα - στο άρθρο 15 του Κανονισμού Προμηθειών και - στην παράγραφο Β.2.4 Εγγύηση Συμμετοχής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά | ΝΑΙ |  |  |

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

#### Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα - στο άρθρο 15 του Κανονισμού Προμηθειών και - στην παράγραφο Β.2.4 Εγγύηση Συμμετοχής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ειδικά οι ελληνικές ανώνυμες εταιρίες, Τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των νομικών προσώπων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α΄ 66) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών – μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες. | ΝΑΙ |  |  |

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

#### Οι συνεταιρισμοί

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του υποψήφιου Αναδόχου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα - στο άρθρο 15 του Κανονισμού Προμηθειών και - στην παράγραφο Β.2.4 Εγγύηση Συμμετοχής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

#### Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα - στο άρθρο 15 του Κανονισμού Προμηθειών και - στην παράγραφο Β.2.4 Εγγύηση Συμμετοχής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν από το άρθρο 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. | ΝΑΙ |  |  |

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».

#### Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου : - να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία - να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, - να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) - να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: - στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και - στο Διαγωνισμό. | ΝΑΙ |  |  |

#### Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. - Τα Δικαιολογητικά εκτός από την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής μπορούν να μην υποβάλλονται μαζί με την Προσφορά εφόσον έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο άλλου διαγωνισμού σε προγενέστερο χρόνο στον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ. και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ, άλλως θεωρείται ότι δεν έχουν υποβληθεί. - Σε περίπτωση που συντρέχουν οι απαγορεύσεις των παραγράφων 4α και 4β του άρθρου 4 του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3414/05, η επιχείρηση που συμμετέχει στον διαγωνισμό αυτό υποχρεούται να προβεί στα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4γ του ίδιου νόμου. - Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα εισηγμένα σε Χρηματιστήριο, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα υποβάλλει βεβαίωση του Χ.Α. ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο είναι εισηγμένο σε Χρηματιστήριο. - Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα εισηγμένα σε Χρηματιστήριο ο υποψήφιος Ανάδοχος θα υποβάλλει ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο καθώς και την κύρια έδρα του υποψηφίου Αναδόχου.

Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία - Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ. να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ. να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης. - Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. - Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ. η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ.

### Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό:

| 1. | Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα και να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έτσι ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:. |
| --- | --- |
| 1.1 | Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: - επιχειρηματική δομή - τομείς δραστηριότητας - προϊόντα και υπηρεσίες. |
| 1.2 | Κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσε κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, ιδίως δε των ανάλογων με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου. Ως αποδεικτικό στοιχεία υποβάλλεται δήλωση είτε του πελάτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου. Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: Α/Α; ΠΕΛΑΤΗΣ; ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ; ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ; ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς ΦΠΑ); ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ; ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ; ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (τύπος & ημερομηνία). Όπου: - «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη - «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: δήλωση πελάτη-ιδιώτη, δήλωση υποψηφίου Αναδόχου. Από τα παραπάνω έργα, ένα τουλάχιστον συναφές με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά. |
| 1.2 | Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο; Επωνυμία Υπεργολάβου; Ημερομηνία Δήλωσης Συνεργασίας. |

| 2. | Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη και εγκατάσταση ασύρματων υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο έργο, έτσι ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στην απαιτούμενη ολοκλήρωση του έργου Ο υποψήφιος Ανάδοχος ή ο υπεργολάβος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:. |
| --- | --- |
| 2.1 | Κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσε κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, ιδίως δε των ανάλογων με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου. Κατάλογο των εγκαταστάσεων (εκ των οποίων τουλάχιστον τρεις (3) εξωτερικού χώρου) στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος ή ο υπεργολάβος να έχει εγκαταστήσει και θέσει σε παραγωγική λειτουργία. Ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται δήλωση είτε του πελάτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου. Ο Κατάλογος πρέπει να έχει την εξής μορφή: Α/Α; ΠΕΛΑΤΗΣ; ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ; ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ; ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς ΦΠΑ); ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ; ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (τύπος & ημερομηνία). όπου - «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό ή βεβαίωση του Φορέα λειτουργίας, πρωτόκολλο παραλαβής του αντίστοιχου έργου |

| 3. | Να έχει ικανό αριθμό τοπικών συνεργατών που θα αναλάβουν την επιτόπια υποστήριξη και την υποστήριξη των σημείων εγκατάστασης Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:. |
| --- | --- |
| 3.1 | Πίνακας των συνεργατών σε επίπεδο περιφέρειας του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου και θα αναλάβουν την επιτόπια υποστήριξη. Ο πίνακας των συνεργατών θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και να συνοδεύεται από τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας: Α/Α; Ονοματεπώνυμο συνεργάτη; Είδος εργασίας; Περιφέρεια; Ημερομηνία Δήλωσης Συνεργασίας. όπου: - «Είδος εργασίας»: Επιτόπια Υποστήριξη |

| 4. | Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 200% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 200% του προϋπολογισμού του Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:. |
| --- | --- |
| 4.1 | Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. |

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

|  | Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης. |
| --- | --- |
|  | Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. |
|  | Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: - τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία - επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται όλες. |
|  | Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. |
|  | Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. |

### Εγγύηση συμμετοχής

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου.

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι δέκα χιλιάδες διακόσια Ευρώ (€ 10.200,00).

- Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων.

- Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

- Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα C.1.1.

- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο B.5.1, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Κανονισμού Προμηθειών έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

- Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της απόφασης περί αποκλεισμού, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα/ ενδικοφανή μέσα από τον υποψήφιο Ανάδοχο που αποκλείστηκε.

- Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.

## ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

### Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κάλχου 48-50, ΤΚ 131 22, 2ος Όροφος.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ μέχρι την προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ έγκαιρα.

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

### Περιεχόμενο Προσφορών

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή :

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους Β.2.2, Β.2.3, Β.2.4. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο, με τη σειρά που ζητούνται στις αντίστοιχες παραγράφους.

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής :

Δικαιολογητικά συμμετοχής: - ένα (1) πρωτότυπο - ένα (1) ακριβές αντίγραφο που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Τεχνική Προσφορά: - ένα (1) πρωτότυπο - ένα (1) ακριβές αντίγραφο - ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD), εκτός των τεχνικών φυλλαδίων, που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. Σημείωση 1: Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σε CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς. Σημείωση 2: Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό ο σφραγισμένος φάκελος Τεχνικής Προσφοράς να έχει μέγιστες διαστάσεις πλάτους 60 εκατοστών και μήκους 80 εκατοστών.

Οικονομική Προσφορά: - ένα (1) πρωτότυπο - ένα (1) ακριβές αντίγραφο - ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD) που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ”Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Παροχής Ασύρματης Πρόσβασης μέσω WI-FI SPOTS” AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : __ /__ /____

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης.  Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κλπ.

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.

#### Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους Β.2.2, Β.2.3, Β.2.4.

#### Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

| α/α | Τίτλος ΕΝΟΤΗΤΑΣ / ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | Περιεχόμενα σύμφωνα με: |
| --- | --- | --- |
| Α. | Υλοποίηση Έργου (Mεθοδολογία - Χρονοδιάγραμμα) |  |
| Α.1 | Μεθοδολογία Υλοποίησης - Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Οργάνωση Παραδοτέων | Α.4, Α.4.1 και Α.4.2, |
| Β. | Κάλυψη τιθέμενων προδιαγραφών και απαιτήσεων για τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα |  |
| B.1 | Προτεινόμενη αρχιτεκτονική λύση – Απαιτήσεις Εξοπλισμού & Λογισμικού | Α.3 |
| B.2 | Διαλειτουργικότητα – Διασυνδεσιμότητα | Α.3.2, |
| B.3 | Υπηρεσίες Διαχείρισης Δικτύου | Α.3.1.4 |
| Γ. | Κάλυψη τιθέμενων προδιαγραφών και απαιτήσεων για τις προσφερόμενες υπηρεσίες |  |
| Γ.1 | Μελέτη Εφαρμογής | Α.3.3 |
| Γ.2 | Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού | Α.3.4 |
| Γ.3 | Εκπαίδευση | Α.3.7 |
| Γ.4 | Εγγύηση – Συντήρηση - Τεχνική Υποστήριξη | Α.3.8, Α.3.5 |
| Δ. | Ομάδα Έργου |  |
| Δ.1 | Σχήμα διοίκησης και Οργάνωση του Έργου | Α.5 |
| Δ.2 | Στελέχωση και καταλληλότητα της Ομάδας Έργου | Α.5 και Α.5.1, Α5.2 |
| Ε. | Πίνακες Συμμόρφωσης | C.3, C.4 |
| Ζ. | Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές | C.4 |

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει:

- τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και το λογισμικό [εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.]

- οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούμενα ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική.

#### Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει, συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (βλ. C.4).

Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισμικού και αυτές παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς.

### Ισχύς Προσφορών

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία Διενέργειας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Δημαρχιακή Επιτροπή θα  απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους προσφέροντες, πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν  παρατάσεις.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση

- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

### Εναλλακτικές Προσφορές

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών.

### Τιμές Προσφορών – Νόμισμα

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη.

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας.

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. C.4).

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.

## ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

### Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών

#### Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ (Κάλχου 48-50, ΤΚ 131 22), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης.

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:

Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών κατά φύλλο.

Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται.

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά και τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά έχει γίνει αποδεκτή.

Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά - στην αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ. Οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται.

Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών με ειδική διατρητική μηχανή του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων).

Η αρμόδια Επιτροπή αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και ημερομηνία της αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή.

Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Ομοίως επιστρέφονται και οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί.

Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο.

Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή Ανάδοχος του Έργου.

Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.

Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών (Δικαιολογητικά, Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή εντός των χρονικών ορίων που έχουν καθορισθεί με την απόφαση ορισμού της.

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κανονισμού Προμηθειών, χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ σε δύο (2) όμοια αντίτυπα.

Σημείωση:

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με:

- το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα

- οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών.

#### Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής

- Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο :

Λi = 85 * ( Βi / Βmax ) + 15 * (Kmin/Ki)

όπου:

Βmax 	η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά

Βi	η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

Kmin 	το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Κi	το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i

Λi	το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ σε δύο (2) αντίτυπα.

#### Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα της παρ. Β.4.1.4.

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα από 80 έως 120 βαθμούς.

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων:

- 	είναι 80 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] απαιτήσεις,

- 	αυξάνεται έως 100 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και οι λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης,

- 	αυξάνεται έως 120 όταν καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις της διακήρυξης, τόσο οι υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] όσο και οι λοιπές απαιτήσεις, και υπερκαλύπτονται κάποιες από αυτές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

#### Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

| α/α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | Συντελεστές Βαρύτητας | Σχετικές παρ. Α ΜΕΡΟΥΣ & Πινάκων Συμμόρφωσης |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | 10% | Α4 |
|  | ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | 50% |  |
|  | Προτεινόμενη αρχιτεκτονική λύση – Απαιτήσεις Εξοπλισμού & Λογισμικού | 30% | Α.3 |
|  | Διαλειτουργικότητα | 10% | Α.3.2 |
|  | Υπηρεσία Διαχείρισης Δικτύου | 10% | Α.3.1.4 |
|  | ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ | 10% | Α.5 |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 30% | Α .3.5 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 100% |  |

- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα ληφθεί υπόψη το Σχέδιο Υλοποίησης του υποψηφίου Αναδόχου και ειδικότερα η ρεαλιστική και τεκμηριωμένη μεθοδολογική προσέγγιση του έργου με βάση της απαιτήσεις της διακήρυξης.

- ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

- Προτεινόμενη αρχιτεκτονική λύση - Απαιτήσεις εξοπλισμού & Λογισμικού

Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα αξιολογηθούν τα εξής:

Έμφαση θα δοθεί στην πλήρη κάλυψη των τεχνικών απαιτήσεων για τον εξοπλισμό και λογισμικό που απαιτούνται. Θα αξιολογηθούν τα χαρακτηριστικά των ενεργών και παθητικών συσκευών, το προσφερόμενο λογισμικό καθώς και η αρχιτεκτονική της λύσης.

- Διαλειτουργικότητα

Είναι απαίτηση η λύση που θα προταθεί σχετικά με την παράμετρο διαλειτουργικότητα / ολοκλήρωση των public hotspots με το έργο «Μελέτη, Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστήματος Υπηρεσιών ΑΑΑ» και θα αξιολογηθεί κατά πόσο αυτή καλύπτει τόσο το λειτουργικό αλλά και τεχνικό επίπεδο.

- Υπηρεσία Διαχείρισης Δικτύου

Σε σχέση με το σύστημα διαχείρισης ιδιαιτέρως θα εκτιμηθούν η ευκολία διαχείρισης, η ικανοποίηση ανοικτών προτύπων, η ευρεία αποδοχή τους από την αγορά πληροφορικής καθώς και οι οθόνες διαχείρισης που θα υλοποιήσει ο ανάδοχος. Παράλληλα θα αξιολογηθεί και η δυνατότητα του συστήματος για ενιαία διαχείριση.

- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη τα εξής:

- Η προτεινόμενη δομή και οργάνωση της Ομάδας Έργου (με βαρύτητα 50%).

- Η εξειδίκευση των μελών της Ομάδας Έργου (με βαρύτητα 20%).

- Ο βαθμός εμπλοκής των έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών στις εργασίες του έργου (με βαρύτητα 20%).

- Ο βαθμός εμπλοκής του Υπευθύνου Έργου (με βαρύτητα 10%).

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη η πρόταση οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης του Αναδόχου

#### Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει:

- το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ (βλ. C.4.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας οικονομικής Προσφοράς Έργου)

όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.

Διευκρινίζεται ότι:

- το κόστος συντήρησης δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Έργου

- τυχόν αναπροσαρμογές του κόστους συντήρησης που θα ορίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Προσφορά του, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες του τιμαρίθμου

- σε περίπτωση που η προσφερόμενη εγγύηση καλύπτει όλα τα έτη της ΠΕΣ, το συγκριτικό κόστος της Προσφοράς ισούται με το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ (βλ. C.4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου).

### Απόρριψη προσφορών

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

- Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της παρ. Β.2.2.

- Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής της παρ. Β.2.3.

- Διαπίστωση της συνδρομής ασυμβίβαστης ιδιότητας όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05.

- Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.

- Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.

- Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

- Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης.

- Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.

- Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη, δεν διαρκεί ακέραιο αριθμό ετών και δεν καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης λύσης.

- Προσφορά που το κόστος συντήρησης του Έργου (βλ. πίνακα C.4.3 / στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)») για κάθε έτος μετά την προσφερόμενη Περίοδο Εγγύησης και έως τη λήξη της ΠΕΣ είναι μικρότερο του 6% ή μεγαλύτερο του 10% της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου για το Έργο (βλ. πίνακα C.4.2 / πεδίο «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» στήλης «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)»).

- Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος (βλ. Β.4.1.5) είναι μικρότερο του 90% του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

- Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη διακήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Συμμόρφωσης και των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές.

- Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς με τιμές.

- Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου.

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.

### Προσφυγές

Προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Προμηθειών και τον Ν. 2522/97.

### Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κανονισμού Προμηθειών.

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

(i) 	για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

(ii) 	εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

(iii) 	εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

(iv) 	εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για μέρος του υπό ανάθεση Έργου, όχι όμως λιγότερο του 50% επί του φυσικού αντικειμένου.

Για κατακύρωση μέρους του φυσικού αντικειμένου κάτω του ποσοστού αυτού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του Αναδόχου. Διευκρινίζεται επίσης ότι ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου από το προκηρυχθέν Έργο, μέχρι ποσοστού 30% επί του φυσικού αντικειμένου, με ανάλογη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μέχρι 30% το συμβατικό έργο, με ανάλογη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, εφ΄ όσον δεν έγινε χρήση του όρου αυτού στο στάδιο κατακύρωσης.

## ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις

Μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του Κανονισμού Προμηθειών.

Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ.

Πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε υποβολή αίτησης στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ για την έκδοση πιστοποιητικού μη συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει ο επιλεγείς Ανάδοχος στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ ορίζονται στην 24014/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1637 Β’).

Η Σύμβαση θα συναφθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05.

Μετά τη σύναψη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει την παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05.

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά ο Κανονισμός Προμηθειών, η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Προμηθειών, και να καταπέσει υπέρ του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια.	
Σε αυτή την περίπτωση, ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Κανονισμού Προμηθειών σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.2).

Η Εγγύηση Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής (εφόσον προβλέπεται καταβολή προκαταβολής) επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας.

Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση εξοπλισμού/έτοιμου λογισμικού, στα πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα/ εκδόσεις, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ δύναται να αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

### Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις

Στην Προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους κάτωθι τρόπους πληρωμής:

|  | Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. |
| --- | --- |
|  | α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.3). Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις". Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. β) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, αφού παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς (2α) τόκος. |
|  | α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.3). Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις». Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. β) Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συμβατικού τιμήματος, αφού παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς (3α) τόκος, επί της εισπραχθείσας προκαταβολής, και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία παράδοσης της ΦΑΣΗΣ 2. γ) Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, αφού παρακρατηθεί τόκος επί της απομειωμένης από την προηγούμενη πληρωμή (3β) προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης τμηματικής πληρωμής μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου. |

Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής, θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει από τους ανωτέρω ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ.

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

### Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό του εξοπλισμού, τον οποίο θα παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερο στους χώρους εγκατάστασής του. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.

### Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης

Για την καλή λειτουργία του Έργου, μετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σε περίπτωση προσφοράς Περιόδου Εγγύησης μεγαλύτερης της ζητούμενης, το παραπάνω ποσοστό (2,5%) της Εγγυητικής Επιστολής προσαυξάνεται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα για κάθε επί πλέον προσφερόμενο έτος εγγύησης. Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του Έργου. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να παρέχει υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο A.3.4.

Μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης και για την καλή εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών συντήρησης ο Ανάδοχος, εφόσον υπογραφεί Σύμβαση Συντήρησης, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% του τιμήματος της Σύμβασης Συντήρησης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η οποία θα αποδεσμεύεται σταδιακά κατ΄ έτος κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία των παρασχεθεισών υπηρεσιών.

Η ευθύνη του Αναδόχου για την καλή λειτουργία του συνόλου του Έργου κατά την Περίοδο Συντήρησης θα καθορίζεται στα σχετικά άρθρα της Σύμβασης Συντήρησης, όπου θα συμπεριλαμβάνονται και οι στην παρούσα Διακήρυξη οριζόμενες ποινικές ρήτρες.

### Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής των παραδοτέων που καθυστερούν.

- Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

- Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Προμηθειών.

- Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

- Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου.

- Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου.

- Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το Έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

- Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του Έργου, με ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

- Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.

- Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

- Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού Προμηθειών.

- Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο στην περίπτωση που συντρέχουν οι συμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05 και με τις συνέπειες που αναφέρονται στον νόμο αυτό.

### Υποχρεώσεις Αναδόχου

- Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών στον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.

- Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

- Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.

- Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες.

- Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

- Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ, εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του.

- Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

- Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

- Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την παραλαβή του.

- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.

- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε ανανέωση του να προσκομίζει επιστολή του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την υποχρέωση του προς τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ όσον αφορά στην ενημέρωση του σχετικού λογισμικού με νέες εκδόσεις.

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05.

### Υπεργολαβίες

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ και άμεση αντικατάσταση με νέο υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

### Εμπιστευτικότητα

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

Ειδικότερα:

- Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος Έργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.

- Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.

- Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.

- Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.

- Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Κανονισμού Προμηθειών.

### Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.

### Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία

Ο Ανάδοχος και ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

### Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

- ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

Κάλχου 48-50, ΤΚ 131 22

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

### Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

Κάλχου 48-50, ΤΚ 131 22

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

……

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)  …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

### Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

Κάλχου 48-50, ΤΚ 131 22

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

……

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

### Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

Κάλχου 48-50, ΤΚ 131 22

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

……

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξη του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

### Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

Κάλχου 48-50, ΤΚ 131 22

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά …………….................................... συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό……… Διακήρυξη του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

| ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Όνομα: |  |  |  |  |  |  |  |
| Πατρώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Μητρώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία Γέννησης: |  |  |  | __ /__ / ____ |  |  |  |  |  |  | Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Διεύθυνση Κατοικίας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα Ιδρύματος |  |  |  |  |  |  |  | Τίτλος Πτυχίου |  |  |  | Ειδικότητα |  |  |  |  |  | Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου |

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) |  |
| --- | --- |

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

| Έργο | Εργοδότης | Θέση και Καθήκοντα στο Έργο | Απασχόληση στο Έργο |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Περίοδος (από - έως) | Α/Μ |
|  |  |  | __ /__ / ___ - __ /__ / ___ |  |
|  |  |  | __ /__ / ___ - __ /__ / ___ |  |
|  |  |  | __ /__ / ___ - __ /__ / ___ |  |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

### Ικρίωμα Κεντρικού Κόμβου

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ποσότητα | >=1 |  |  |
|  | Μεταλλική επιδαπέδια καμπίνα (standard 19” rack) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Ωφέλιμο ύψος | ≥ 42 RU |  |  |
|  | Βάθος | ≥ 900 mm |  |  |
|  | Πλάτος | ≥ 600 mm |  |  |
|  | Μέγιστη αντοχή σε βάρος | ≥ 800 kg |  |  |
|  | Εμπρόσθια πόρτα από διάτρητο μεταλλικό πλέγμα | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα κλειδώματος της πόρτας | ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ |  |  |
|  | Οπίσθια αφαιρούμενη πόρτα | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Αποσπώμενα πλαϊνά | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Επιλογή πολλαπλών εισόδων (άνω – κάτω) για την εύκολη διέλευση των καλωδίων | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Τουλάχιστον 1 ράφι για τοποθέτηση εξοπλισμού που δεν έχει δυνατότητα ενσωμάτωσης σε rack | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Ύπαρξη ανεμιστήρων οροφής ή άλλου συστήματος θερμοαπαγωγής στο ικρίωμα | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Πολύπριζα ηλεκτρικού ρεύματος 15Α τουλάχιστον 8 θέσεων με διακόπτη, ενσωματωμένο φίλτρο RFI και δυνατότητα ενσωμάτωσης σε rack | ≥ 2 |  |  |
|  | Οριζόντιοι διευθετητές καλωδίων | ≥ 4 |  |  |
|  | Πλευρικοί διευθετητές καλωδίων για υποβοήθηση της κατακόρυφης όδευσης τους | ≥ 2 |  |  |

### Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τύπος σασί rack / tower mounted, για ενσωμάτωση σε ικρίωμα 19” | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
|  | Συνολικό φορτίο ρεύματος εξόδου | Να καλύπτεται το συνολικό φορτίο του προσφερομένου εξοπλισμού του Κεντρικού Κόμβου |  |  |
|  | Τοπολογία λειτουργίας | Line interactive ή True On Line |  |  |
|  | Ονομαστική τάση εξόδου | 230V |  |  |
|  | Παραμόρφωση τάσης εξόδου | < 5% με πλήρες φορτίο |  |  |
|  | Συχνότητα εξόδου | 50/60Hz |  |  |
|  | Ονομαστική τάση εισόδου | 230V |  |  |
|  | Συχνότητα Εισόδου | 50/60Hz +/- 3Hz |  |  |
|  | Αυτόματη ανίχνευση συχνότητας εισόδου | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Τύπος μπαταριών: Maintenance Free | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Mπαταρίες με προστασία από διαρροή ηλεκτρολύτη | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Αυτονομία των μπαταριών με πλήρες φορτίο | ≥ 20 min. |  |  |
|  | Αυτονομία των μπαταριών με 50% φορτίο | ≥ 45 min. |  |  |
|  | Δυνατότητα επέκτασης με σύνδεση εξωτερικών μπαταριών | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (Να αναφερθεί συνολικό πλήθος εξωτερικών μπαταριών) |  |  |
|  | Δυνατότητα αλλαγής των μπαταριών χωρίς διακοπή της λειτουργίας (hot-swappable batteries) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Διάρκεια ζωής μπαταριών | ≥ 5 έτη |  |  |
|  | Έξοδοι (outlets) τύπου IEC-320 C13 | ≥ 6 |  |  |
|  | Ύπαρξη οπτικών ενδείξεων και ηχητικών σημάτων για την κατάσταση του συστήματος | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή μέσω USB ή σειριακής θύρας (να συνοδεύεται από τα κατάλληλα καλώδια σύνδεσης και το αντίστοιχο λογισμικό) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη διαβαθμισμένης πρόσβασης μέσω κωδικού | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη συλλογής και αποθήκευσης στοιχείων λειτουργίας (data logging) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη συλλογής και αποθήκευσης συμβάντων (event logging) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα διαχείρισης/παρακολούθησης του UPS πάνω από IP μέσω θύρας Ethernet | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα by-pass για την περίπτωση βλάβης | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Εμπρόσθια πλήκτρα λειτουργίας | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Ύπαρξη ενδείξεων (Leds) για την κατάσταση του συστήματος: λειτουργίας από τη μπαταρία, χαμηλής μπαταρίας, σφάλματος, υπερφόρτωσης | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως 40ºC |  |  |
|  | Σήμανση CE | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Πιστοποιητικά ασφαλείας | EN 50091-1, EN 60950 ή 62040 |  |  |
|  | Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα | EN 50091-2, EN 55022 |  |  |

### Κεντρικός Μεταγωγέας Ethernet

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Να αναφερθούν μοντέλο και κατασκευαστής | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
|  | Τεχνολογίας Layer 3 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Θύρες 10/100/1000BaseΤ | >=24 |  |  |
|  | Θύρες SFP | >=2 |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.3z (1000Base-SX) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα δημιουργίας στοίβας (stacking) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Throughput | >=60Gbps |  |  |
|  | Υποστήριξη συνδυασμού θυρών σε μια λογική σύνδεση (port trunking) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1d (spanning tree) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1s(multiple spanning tree) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Aριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων. | >=15.000 MAC |  |  |
|  | Yποστήριξη νοητών δικτύων (VLANs) και να αναφερθεί ο αριθμός | >=4000 |  |  |
|  | Υποστήριξη VLAN tag frame extension (802.3ac) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη πρωτοκόλλων multicasting (IGMP, MLD) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη Δρομολόγησης (Static, RIP, ECMP) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη διαχείρισης με SNMP, RMON (alarms, events, statistics, history). | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p και 802.1q για κατηγοριοποίηση προτεραιοτήτων σε mission-critical εφαρμογές δεδομένων, φωνής και video. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη πρωτοκόλλων ασφαλείας (IEE 802.1x , RFC1492/2865/2866, SSH, SSL) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη μηχανισμών ασφαλείας (port security, access control lists, DoS, Smurf, SNMP attack, ping of death, κλπ) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα υποστήριξης εφεδρικού τροφοδοτικού | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη διαχείρισης με SNMP | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Web management | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα διαχείρισης με telnet και cli | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |

### Τείχος προστασίας (Firewall)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής του προσφερόμενου firewall | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
|  | Δυνατότητα εγκατάστασης σε ικρίωμα 19” | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Αρχιτεκτονικής Statefull Inspection ή Cut-Through Proxy ή λειτουργικά ισοδύναμη | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Συνολικό Throughput | >=700Mbps |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα ταυτόχρονα sessions | >=70.000 |  |  |
|  | Θύρες Ethernet 10/100 Mbps | >=6 |  |  |
|  | Δυνατότητα αναβάθμισης των θυρών σε 1000Base T | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Serial port για τοπική διαχείριση | 1 |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από λογισμικό γραφικής διαχείρισης της συσκευής | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη intrusion prevention | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη URL filtering | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη anti virus και anti spam λειτουργιών | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη VLAN | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη VPN | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη WAN failover λειτουργιών | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Διασύνδεση με δεύτερο Firewall του ίδιου κατασκευαστή, τύπου και διάρθρωσης σε διάταξη fail over | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |

### Εξοπλισμός Πιστοποίησης Χρηστών

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο Τύπος-Κατασκευαστής | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
|  | Τοποθέτηση σε 19” Rack, να προσφερθούν τα απαραίτητα μικροϋλικά | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Ρυθμός προώθησης | >= 80Mbps |  |  |
|  | Αριθμός ταυτόχρονων χρηστών, να αναφερθούν οι δυνατότητες επέκτασης | >= 1000 |  |  |
|  | Δυνατότητα πιστοποίησης ασύρματων και ενσύρματων χρηστών | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη home page redirection | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα δημιουργίας προσωποποιημένων σελίδων εισαγωγής στοιχείων πιστοποίησης χρηστών (custom branding) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη QoS και περιορισμό ταχύτητας πρόσβασης χρηστών | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη walled garden διευθύνσεων | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη browser based authentication μέσω SSL συνδέσεων | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη 802.1x | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δημιουργία πολλαπλών πολιτικών χρήσης δικτύου ανα χρόνο χρήσης, εύρος ζώνης και όγκο μεταφερόμενων δεδομένων | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη MAC filtering | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη VPN | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη NAT | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη λειτουργιών AAA | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη RADIUS client / proxy | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη Bandwith management | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη SNMP v2 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη DHCP server /relay | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Θύρες επικοινωνίας |  |  |  |
|  | 10/100Base-T Ethernet, RJ-45,WAN | - >=1 |  |  |
|  | 2-10/100Base-T Ethernet, RJ-45, LAN | - >=1 |  |  |
|  | DB9 serial Management Port | - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Περιβαλλοντολλογικές Απαιτήσεις |  |  |  |
|  | Θερμοκρασία Λειτουργίας | +5°C έως +40°C |  |  |
|  | Θερμοκρασία Αποθήκευσης | 0°C έως +70°C |  |  |
|  | Υγρασία Λειτουργίας | 5 έως 95% |  |  |
|  | Εγκρίσεις, Πρότυπα |  |  |  |
|  | FCC Class B, CE Mark, EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, UL Std 1950 | - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Απαιτήσεις Εγκατάστασης και Θέσης σε Λειτουργία |  |  |  |
|  | Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στo προβλεπόμενα σημείo | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration – setup) στo σημείo λειτουργίας | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Έλεγχος καλής λειτουργίας | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να αναφερθούν εάν απαιτούνται ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος και εγκατάστασης | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Προσφορά του αναγκαίου συμπληρωματικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κλπ.) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Παροχή των manuals σε έντυπη μορφή και σε CD | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |

### Εξυπηρετητής Εφαρμογών

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1. | Να αναφερθεί ο Τύπος – Κατασκευαστής | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| 2. | Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| 3. | O χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου να είναι τους τελευταίους 12 μήνες | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| 4. | Ποσότητες - τεμάχια | 1 |  |  |
| 5. | CE Τυποποίηση | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| 6. | Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά standards και να προσκομιστούν τα σχετικά πιστοποιητικά | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Μητρική Κάρτα (Motherboard) |  |  |  |
|  | CPU |  |  |  |
| 7. | Επεξεργαστής τεχνολογίας διπλού πυρήνα ή νεώτερος | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| 8. | Να αναφερθεί η Συχνότητα (GHz) λειτουργίας | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| 9. | Συχνότητα FSB (MHz) | ≥ 533 |  |  |
|  | Κεντρική Μνήμη |  |  |  |
| 10. | Προσφερόμενη |  1024 ΜΒ |  |  |
| 11. | Μέγιστη |  2048 ΜΒ |  |  |
| 12. | Αναβάθμιση μνήμης κατ’ ελάχιστο, χωρίς αντικατάσταση υπάρχουσας | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| 13. | Cache μνήμη |  1MB |  |  |
|  | Μητρική Κάρτα |  |  |  |
| 14. | Ελεύθερες θύρες PCI | ≥ 3 |  |  |
| 15. | Θύρες USB 2.0 | ≥ 3 |  |  |
| 16. | Θύρα PCI Express ή καλύτερο | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| 17. | Παράλληλες Θύρες | ≥ 1 |  |  |
|  | Drives |  |  |  |
|  | Μονάδα Σκληρού Δίσκου |  |  |  |
| 18. | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| 19. | Προσφερόμενη χωρητικότητα |  250 Gbytes |  |  |
| 20. | Ταχύτητα περιστροφής |  7200 |  |  |
|  | DVD Drive |  |  |  |
| 21. | Εσωτερικό | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| 22. | Αριθμός μονάδων |  1 |  |  |
|  | Κάρτα Οθόνης |  |  |  |
| 23. | SVGA σε PCI Express με Hardware Accelerator | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| 24. | Μνήμη της κάρτας |  128 Mb |  |  |
| 25. | Υποστηριζόμενη ανάλυση |  1024 Χ 768 με 16Μ χρώματα |  |  |
| 26. | Ελάχιστη κάθετη συχνότητα σάρωσης |  75 Ηz στα 1024 Χ 768 |  |  |
|  | Κάρτα Δικτύου |  |  |  |
| 27. | Ethernet Card 10/100/1000 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Οθόνη |  |  |  |
| 28. | Τύπος Οθόνης TFT | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| 29. | Να αναφερθεί ο Τύπος – Κατασκευαστής | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| 30. | Να αναφερθεί το Μοντέλο | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| 31. | Μέγεθος διαγωνίου |  17” |  |  |
| 32. | Έγχρωμη | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| 33. | Να αναφερθεί η Γωνία Θέασης | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| 34. | Να αναφερθεί ο Λόγος Αντίθεσης | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| 35. | Να αναφερθούν τα Υποστηριζόμενα πρότυπα | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Πληκτρολόγιο |  |  |  |
| 36. | Συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928 με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Mouse |  |  |  |
| 37. | Τύπος διαύλου USB | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Λειτουργικό Σύστημα |  |  |  |
| 38. | Λειτουργικό Σύστημα σε γραφικό περιβάλλον που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης του λειτουργικού συστήματος με το επίσημο CD εγκατάστασης | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Λογισμικό Εφαρμογών |  |  |  |
| 39. | Λογισμικό AntiVirus με συχνά updates χωρίς χρονικό περιορισμό | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| 40. | Να γίνει αναφορά στο προσφερόμενο Software | ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΗ |  |  |
| 41. | Nα γίνει αναφορά στην προσφερόμενη έκδοση | ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΗ |  |  |
| 42. | Πλήρη ενσωμάτωση στο Λειτουργικό Σύστημα | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Απαιτήσεις Εγκατάστασης και Θέσης σε Λειτουργία |  |  |  |
| 43. | Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο σημείο | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| 44. | Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration – setup) στα σημεία λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| 45. | Έλεγχος καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| 46. | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση των PCs σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κλπ.) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| 47. | Όλοι τα προσφερόμενα συστήματα θα πρέπει να έχουν το ίδιο επακριβώς configuration | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| 48. | Παροχή τουλάχιστον ενός (1) CD για κάθε προσφερόμενο λογισμικό, από το οποίο να υπάρχει δυνατότητα πλήρους εγκατάστασης | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| 49. | Παροχή των manuals σε CD | ΝΑΙ |  |  |

### Λογισμικό εξυπηρετητή E-mail

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Υποστήριξη 250 mail boxes με δυνατότητα αναβάθμισης | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση του προσφερόμενου λογισμικού Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι επώνυμος με διεθνή παρουσία, ώστε να διασφαλίζεται η διάθεση νέων εκδόσεων | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να αναφερθεί η χρονολογία διάθεσης της προσφερόμενης έκδοσης | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να περιγραφεί διεξοδικά η καταλληλότητα του προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με το λειτουργικό σύστημα του εξυπηρετητή | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη SMTP, POP3 και IMAP4 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη Web mail | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη public folder (mail, Contact, Calendar, Task, Notes) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη Mail Archiving | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη αυτοματοποιημένου Backup | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων Microsoft και Linux | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Το προτεινόμενο προϊόν θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες antivirus & antispam ελέγχου και φιλτραρίσματος | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη ορισμού mailbox quotas ανά χρήστη | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |

### Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύου

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Να επιτυγχάνεται ολοκληρωμένη κεντρική διαχείριση και έλεγχος του συνόλου του ασύρματου δικτύου | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Ιδίου κατασκευαστή με τα κύρια και δευτερεύοντα access points | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Παρακολούθηση λειτουργίας συσκευών και δικτύου σε γραφικό περιβάλλον (GUI) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη σχεδιασμού ασύρματου δικτύου (planning) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη διαχείρισης μορφοποίησης των συσκευών (configuration management) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη διαχείρισης καταλόγου εξοπλισμού με καταγραφή: τύπου συσκευής χαρακτηριστικών λογισμικού (SW version) σειριακών αριθμών συσκευών γεωγραφικών δεδομένων εγκατεστημένου εξοπλισμού | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Παρακολούθηση της απόδοσης (performance monitoring) με εμφάνιση γραφικών παραστάσεων | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Παρακολούθηση και εντοπισμός λαθών με γραφική απεικόνιση (fault management) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Αποθήκευση των συλλεγόμενων πληροφοριών σε προσφερόμενη (ενσωματωμένη ή εξωτερική) Βάση Δεδομένων. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα “Bulk provisioning” των ασύρματων σημείων πρόσβασης και των ελεγκτών τους με χρήση εισαγωγής αρχείου τύπου CSV ή άλλου τύπου. Να αναφερθούν οι δυνατοί τρόποι. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Κεντρική διαχείριση αναβαθμίσεων του λογισμικού των ασύρματων σημείων πρόσβασης και των ελεγκτών τους. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Ύπαρξη ανοικτών Interfaces για την ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών διαχείρισης | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Γραφική αναπαράσταση και ιεραρχική χαρτογράφηση του ασύρματου δικτύου με αυτόματη ανίχνευση όλων των συσκευών και αυτόματης απεικόνισης της τοπολογίας | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Παροχή πληροφοριών σχετικά με την χρήση καναλιών και την ισχύ εκπομπής τους | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Παροχή εργαλείων για εντοπισμό “Rogue Access Points” | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα διάγνωσης denial of service κακόβουλων επιθέσεων | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Παροχή αναφορών και στατιστικών. Υποστήριξη τουλάχιστον αναφορών σχετικά με: Πλήθος και είδος συσκευών (Inventory) Επίπεδα θορύβου (noise levels) signal-noise ratiο Παρεμβολών Χρήστες (πλήθος και στατιστικά χρήσης) Ελεγκτές και Ασύρματα Σημεία Πρόσβασης | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη πρωτοκόλλων HTTPS, SNMPv2 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Ρυθμιζόμενου μηχανισμού αναζήτησης και φιλτραρίσματος βάσει όλων των ορισμένων χαρακτηριστικών για κάθε συστήματα ή εξοπλισμό | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Παροχή εργαλείων και συμβουλών στον διαχειριστή για την διάγνωση και αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Παροχή τουλάχιστον ενός (1) CD/DVD, από το οποίο να υπάρχει δυνατότητα πλήρους εγκατάστασης | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Παροχή των manuals σε έντυπη μορφή και σε CD/DVD | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |

### Κύρια Access Points

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Να αναφερθεί ο Τύπος-Κατασκευαστής | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων | 4 |  |  |
|  | Υποστήριξη Προτύπων 802.11 a/b/g/n | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη αυτόματης προσαρμογής λειτουργίας ανάλογα με παρεμβολές στο φάσμα συχνοτήτων. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη αυτόματης επιλογής καναλιού λειτουργίας ανάλογα με παρεμβολές στο φάσμα συχνοτήτων ή κατάληψη αυτού από τρίτες συσκευές. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα αυτόματης ανακάλυψης καλύτερης ή εναλλακτικής δρομολόγησης (redundant & best path, automatic configuration, self healing, self organizing). Να εξηγηθούν αναλυτικά οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Ο κεντρικός έλεγχος και παραμετροποίηση να γίνεται από κεντρικό σημείο με την χρήση συστήματος διαχείρισης (να προσφερθούν) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη Layer 2 and Layer 3 δυνατότητα λειτουργίας. Να αναφερθούν οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα καθορισμού της ισχύος εκπομπής σε βήματα του 1 dB | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη πλήρους κατανεμημένης αρχιτεκτονικής με αποφυγή single point of failure | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Αυτόματη λειτουργία βελτιστοποίησης σύνδεσης σε επίπεδο ρυθμαπόδοσης και εκπεμπόμενης ισχύος ανα σύνδεση | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα ρύθμισης beacon rate/interval | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη location based services | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
|  | Από 2.413 έως 2.483 GHz | >= 18 dBm EIRP |  |  |
|  | Από 5.470 έως 5.725 GHz | >= 28 dBm EIRP |  |  |
|  | Να αναφερθούν άλλες υποστηριζόμενες διαμορφώσεις στα φάσματα συχνοτήτων από 2.413 έως 2.483 GHz και από 5.470 έως 5.725 GHz | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Receive sensitivity 802.11b/g σε ταχύτητα 1 Mbps. Να δοθεί πίνακας τιμών για όλες τις υποστηριζόμενες ταχύτητες | =< -97 |  |  |
|  | Receive sensitivity 802.11α σε ταχύτητα 6 Mbps. Να δοθεί πίνακας τιμών για όλες τις υποστηριζόμενες ταχύτητες | =< -92 |  |  |
|  | 802.11b/g/n omni directional antenna | >= 6dBi |  |  |
|  | 802.11a/n omni directional antenna | >= 8dBi |  |  |
|  | Διάταξη αντικεραυνικής προστασίας κεραιών | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη routing, να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες τεχνικές και πρωτόκολλα | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη DHCP Server / Relay / Client | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη NAT | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη περιαγωγής χρηστών από κυψέλη σε κυψέλη να αναφερθούν οι τεχνικές | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη πολλαπλών Service Set Identifiers (SSID) | >=16 |  |  |
|  | Υποστήριξη Multiple Basic Service set Identifiers (BSSID) | >=16 |  |  |
|  | Υποστήριξη 802.1q VLANs | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Αντιστοίχιση VLAN σε SSID και IP / Subnet | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα αποκλεισμού επικοινωνίας χρηστών εντός του ασύρματου δικτύου | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα καθορισμού ταχύτητας πρόσβασης του τελικού χρήστη σε κάθε συσκευή κατά SSID και IP/Subnet | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη QoS 802.1p και DSCP | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Μηχανισμοί διαχείρισης της συχνότητας σε περιπτώσεις ύπαρξης μεγάλου αριθμού χρηστών. Να περιγραφούν οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη 802.1e WMM classification | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη Voice over IP, να αναφερθούν οι εφαρμοζόμενες τεχνικές και πρωτόκολλα | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Traffic filtering per port protocol / IP / Subnet | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Θύρα Fast Ethernet | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να αναφερθούν άλλα υποστηριζόμενα interfaces | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη τοπικής και απομακρυσμένης διαχείρισης | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη CLI, Web GUI, SNMPv1/v2 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη συλλογής ποιοτικών στατιστικών χρήσης συσκευής και πελατών της | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη 802.1x (RADIUS) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη 802.11i | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Κρυπτογράφιση AES, WPA, TKIP | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη Digital certificates | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη AP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη λιστών ελέγχου πρόσβασης μέσω MAC διευθύνσεων | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Θερμοκρασία Λειτουργίας | -30°C έως +55°C |  |  |
|  | Αντοχή σε ανέμους | >= 200 Km/h |  |  |
|  | Πιστοποίηση περιβαλλοντολογικών συνθηκών IP67 ή ισοδύναμο | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Κατανάλωση | <= 20 Watts |  |  |
|  | Υποστήριξη Power over Ethernet | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Συμμόρφωση με τα πρότυπα 300 328, 301 489-17, 301 893 v1.5.1, 60950 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration – setup) στo σημείo λειτουργίας και κεντρικά μέσω του συστήματος διαχείρισης δικτύου | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Έλεγχος καλής λειτουργίας | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να αναφερθούν εάν απαιτούνται ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος και εγκατάστασης | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Προσφορά του αναγκαίου συμπληρωματικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κλπ.) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |

### Δευτερεύοντα Access Points

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Να αναφερθεί ο Τύπος-Κατασκευαστής | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Αριθμός μονάδων | 17 |  |  |
|  | Υποστήριξη Προτύπων 802.11 a/b/g/n | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη αυτόματης προσαρμογής λειτουργίας ανάλογα με παρεμβολές στο φάσμα συχνοτήτων. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη αυτόματης επιλογής καναλιού λειτουργίας ανάλογα με παρεμβολές στο φάσμα συχνοτήτων ή κατάληψη αυτού από τρίτες συσκευές. | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα αυτόματης ανακάλυψης καλύτερης ή εναλλακτικής δρομολόγησης (redundant & best path, automatic configuration, self healing, self organizing). Να εξηγηθούν αναλυτικά οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Ο κεντρικός έλεγχος και παραμετροποίηση να γίνεται από κεντρικό σημείο με την χρήση συστήματος διαχείρισης (να προσφερθούν) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη Layer 2 and Layer 3 δυνατότητα λειτουργίας. Να αναφερθούν οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα καθορισμού της ισχύος εκπομπής σε βήματα του 1 dB | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη πλήρους κατανεμημένης αρχιτεκτονικής με αποφυγή single point of failure | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Αυτόματη λειτουργία βελτιστοποίησης σύνδεσης σε επίπεδο ρυθμαπόδοσης και εκπεμπόμενης ισχύος ανα σύνδεση | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα ρύθμισης beacon rate/interval | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη location based services | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ |  |  |
|  | Από 2.413 έως 2.483 GHz | >= 18 dBm EIRP |  |  |
|  | Από 5.470 έως 5.725 GHz | >= 28 dBm EIRP |  |  |
|  | Να αναφερθούν άλλες υποστηριζόμενες διαμορφώσεις στα φάσματα συχνοτήτων από 2.413 έως 2.483 GHz και από 5.470 έως 5.725 GHz | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Receive sensitivity 802.11b/g σε ταχύτητα 1 Mbps. Να δοθεί πίνακας τιμών για όλες τις υποστηριζόμενες ταχύτητες | =< -97 |  |  |
|  | Receive sensitivity 802.11α σε ταχύτητα 6 Mbps. Να δοθεί πίνακας τιμών για όλες τις υποστηριζόμενες ταχύτητες | =< -92 |  |  |
|  | 802.11b/g/n omni directional antenna | >= 6dBi |  |  |
|  | 802.11a/n omni directional antenna | >= 8dBi |  |  |
|  | Διάταξη αντικεραυνικής προστασίας κεραιών | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη routing, να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες τεχνικές και πρωτόκολλα | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη DHCP Server / Relay / Client | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη NAT | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη περιαγωγής χρηστών από κυψέλη σε κυψέλη να αναφερθούν οι τεχνικές | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη πολλαπλών Service Set Identifiers (SSID) | >=16 |  |  |
|  | Υποστήριξη Multiple Basic Service set Identifiers (BSSID) | >=16 |  |  |
|  | Υποστήριξη 802.1q VLANs | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Αντιστοίχιση VLAN σε SSID και IP / Subnet | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα αποκλεισμού επικοινωνίας χρηστών εντός του ασύρματου δικτύου | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα καθορισμού ταχύτητας πρόσβασης του τελικού χρήστη σε κάθε συσκευή κατά SSID και IP/Subnet | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη QoS 802.1p και DSCP | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Μηχανισμοί διαχείρισης της συχνότητας σε περιπτώσεις ύπαρξης μεγάλου αριθμού χρηστών. Να περιγραφούν οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη 802.1e WMM classification | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη Voice over IP, να αναφερθούν οι εφαρμοζόμενες τεχνικές και πρωτόκολλα | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Traffic filtering per port protocol / IP / Subnet | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Θύρα Fast Ethernet | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να αναφερθούν άλλα υποστηριζόμενα interfaces | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη τοπικής και απομακρυσμένης διαχείρισης | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη CLI, Web GUI, SNMPv1/v2 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη συλλογής ποιοτικών στατιστικών χρήσης συσκευής και πελατών της | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη 802.1x (RADIUS) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη 802.11i | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Κρυπτογράφιση AES, WPA, TKIP | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη Digital certificates | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη AP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη λιστών ελέγχου πρόσβασης μέσω MAC διευθύνσεων | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Θερμοκρασία Λειτουργίας | -30°C έως +55°C |  |  |
|  | Αντοχή σε ανέμους | >= 200 Km/h |  |  |
|  | Πιστοποίηση περιβαλλοντολογικών συνθηκών IP67 ή ισοδύναμο | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Κατανάλωση | <= 20 Watts |  |  |
|  | Υποστήριξη Power over Ethernet | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Συμμόρφωση με τα πρότυπα 300 328, ETS 301 489-17, 301 893 v1.5.1, 60950 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration – setup) στo σημείo λειτουργίας και κεντρικά μέσω του συστήματος διαχείρισης δικτύου | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Έλεγχος καλής λειτουργίας | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να αναφερθούν εάν απαιτούνται ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος και εγκατάστασης | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Προσφορά του αναγκαίου συμπληρωματικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κλπ.) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |

### Ασύρματος Εξοπλισμός Δικτύου  Κορμού

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Αριθμός τεμαχίων | 8 |  |  |
|  | 2 ανεξάρτητα 802.11a/b/g radio WLAN modules | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Συχνότητες Εκπομπής: 2413-2483 MHz και Από 5.470 έως 5.725 GHz MHz | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη WPA/PSK, WPA/EAP, WEP | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη IEEE 802.1x | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη Multi SSID | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη MAC address filtering | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη Υποστήριξη VLAN | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη DHCP server / relay | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Λειτουργία IP router/bridge/transparent bridge | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Δυνατότητα trunking σε load balance ή failover των δύο WLAN modules για αύξηση του εύρους ζώνης της ζεύξης ή δημιουργία εναλλακτικών ζεύξεων | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη ΝΑΤ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη Quality of Service (QoS) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Fast Ethernet LAN port (10/100Base-TX) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Υποστήριξη Power-over-Ethernet (PoE) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Receive sensitivity 802.11b/g σε ταχύτητα 1 Mbps. Να δοθεί πίνακας τιμών για όλες τις υποστηριζόμενες ταχύτητες | =< -93 |  |  |
|  | Receive sensitivity 802.11α σε ταχύτητα 6 Mbps. Να δοθεί πίνακας τιμών για όλες τις υποστηριζόμενες ταχύτητες | =< -88 |  |  |
|  | Θερμοκρασία Λειτουργίας | -30°C έως +55°C |  |  |
|  | Πιστοποίηση περιβαλλοντολογικών συνθηκών IP67 ή ισοδύναμο | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | PoE Injector ιδίου κατασκευαστικού οίκου | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Συμμόρφωση με τα πρότυπα 300 328, 301 489-17, 301 893 v1.5.1, 60950 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Έ λεγχος καλής λειτουργίας | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Να αναφερθούν εάν απαιτούνται ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος και εγκατάστασης | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Προσφορά του αναγκαίου συμπληρωματικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κλπ.) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
|  | Κατευθυντική κεραία 5 GHz | 16 |  |  |
| - 26. | Τύπος Κεραίας Outdoor - Directional (WeathrProof) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| - 27. | Φάσμα Λειτουργίας: 5,1 – 5,7 GHz | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| - 30. | Οριζόντιο εύρος ακτίνας <=30 μοίρες | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| - 31. | Κάθετο εύρος ακτίνας <= 30 μοίρες | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| - 32. | Κέρδος >= 19 dBi | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |
| - 35. | Θερμοκρασία Λειτουργίας | -30°C έως +55°C |  |  |
| - 36. | UV stable πλαστικά μέρη | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ |  |  |

### Δράσεις Δημοσιότητας

| A/A | Περιγραφή/Προδιαγραφή | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΦΥΛΛΑΔΙΑ |  |  |  |
| 1 | Αριθμός σελίδων ανά φυλλάδιο | ≥2 |  |  |
| 2 | Διαστάσεις κάθε φυλλαδίου (mm) | ≥148x210 |  |  |
| 3 | Χαρτί | Velvet 200gr |  |  |
| 4 | Αριθμός χρωμάτων ανά φυλλάδιο | ≥4 |  |  |
| 5 | Αριθμός φυλλαδίων (τεμάχια) | 3.000 |  |  |
|  | ΑΦΙΣΕΣ |  |  |  |
| 6 | Διαστάσεις κάθε αφίσα (cm) | ≥70x100 |  |  |
| 7 | Χαρτί | Illustration 135gr |  |  |
| 8 | Αριθμός χρωμάτων ανά αφίσα | ≥4 |  |  |
| 9 | Αριθμός αφισών (τεμάχια) | 500 |  |  |
|  | ΗΜΕΡΙΔΕΣ |  |  |  |
| 10 | Διεξαγωγή ημερίδας, με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.5 του Μέρους Β (Φάση 6) | ≥1 |  |  |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σημείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα πρέπει να εμφανίζουν μηδενικά κόστη.

### Τεχνική Λύση

#### Εξοπλισμός

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] | * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 1ο έτος | 2ο έτος | 3ο έτος | 4ο έτος | 5ο έτος |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Έτοιμο Λογισμικό

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] | * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 1ο έτος | 2ο έτος | 3ο έτος | 4ο έτος | 5ο έτος |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης.

#### Εφαρμογή/ές

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] | * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 1ο έτος | 2ο έτος | 3ο έτος | 4ο έτος | 5ο έτος |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Υπηρεσίες (εγκατάσταση, υποστήριξη κλπ)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Ανθρωπομήνες | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

#### Άλλες δαπάνες

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

### Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εξοπλισμός (Πίνακας C.4.1.1) |  |  |  |
| 2 | Έτοιμο Λογισμικό (Πίνακας C.4.1.2) |  |  |  |
| 3 | Εφαρμογή/ές (Πίνακας C.4.1.3) |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ C.4.1 |  |  |  |
| 4 | Υπηρεσίες (Πίνακας C.4.1.4) |  |  |  |
| 5 | Άλλες δαπάνες (Πίνακας C.4.1.5) |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ C.4.2 |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |

### Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης

| ΕΤΟΣ* | ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] | ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] | ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€] | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) [€] | ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ο |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ο |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ο |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |

* ΕΤΟΣ: μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης

** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραμμή του Πίνακα C.4.3) προκύπτει διαιρώντας το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ C.4.1» που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του Πίνακα C.4.2.

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου.

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου.

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.

Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.

Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.